Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

муниципального образования Удомельский городской округ

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы»

2017 год

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2018 – 2020 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа,  МКУ «Управление сельскими территориями» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Удомельского городского округа |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа» (далее – подпрограмма 1);  Подпрограмма 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа» (далее – подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Удомельского городского округа к 2020 году на уровне 0% |
| Снижение общего количества обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам к 2019 году с 93 единицы до 60 единиц |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 114691,30 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:  Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округ и областного бюджета Тверской области.  2018 год – 41608,00 тыс. рублей, из них:  подпрограмма 1 – 36316,10 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 5292,00 тыс. рублей;  2019 год – 38315,90 тыс. рублей, из них:  подпрограмма 1 – 34325,00 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 3990,90 тыс. рублей;  2020 год –34767,4 тыс. рублей, из них:  подпрограмма 1 – 30776,5 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 3990,90 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

1. Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры. По протяженности автомобильных дорог (1167,16 км) Удомельский городской округ, при этом на территории города Удомля расположены автомобильные дороги общей протяженностью 86,97 км, пешеходные дорожки, тротуары протяженностью 60,82 км. Низкая плотность автомобильных дорог отрицательно сказывается на транспортной доступности территории, замедляя ее развитие, препятствуя доступу населения к местам приложения труда и отдыха.

Асфальтированные дороги проложены до 6 административных центров сельских территорий. Тем не менее, техническое состояние многих муниципальных автодорог с покрытием можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Практически отсутствуют данные по системе поверхностного водоотвода вдоль автомобильных дорог, что приводит к периодическим затоплениям участков автодорог и прилегающей территории. Ливневая канализация существует только в южной части города Удомля.

2. Строительство развитой сети качественных автодорог будет способствовать активизации связей между узловыми элементами системы расселения населения округа, создаст условия для формирования центров ускоренного развития – точек роста экономики района, повысит связность населенных мест округа между собой: сократится время поездок между населенными пунктами и, тем самым, расширятся возможности получения социально-культурных и бытовых услуг населением, увеличится спектр и доступность мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети автодорог Удомельского городского округа являются реконструкция и модернизация существующих автодорог, а также мостовых сооружений. Новое строительство сведено к минимуму и предполагается только там, где это объективно необходимо для сокращения перепробега автотранспорта и формирования прямых связей.

3. В разряд первоочередных в данном направлении положены следующие мероприятия:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связи соседних центров сельских территорий;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- улучшение транспортной доступности Удомельского городского округа в целом путем создания муниципальных автодорог.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства

и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

4. К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Удомельского городского округа относятся:

4.1. неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Удомельского городского округа;

4.2. отсутствие в части населенных пунктов связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Из-за этого 4173 тыс. человек в межсезонье становятся отрезанными от автодорог с твердым типом покрытия;

4.3. несовершенство федерального законодательства, демпинг цен, отсутствие реальных рычагов влияния на подрядчиков, неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

4.4. недостаток квалифицированных кадров, как инженерно-технических, так и механизаторов, дорожных рабочих. Отсутствие престижа профессии, низкая заработная плата.

Результаты диагностики автодорог местного значения и мостовых сооружений показывают, что более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

К существенным проблемам дорожной сети Удомельского городского округа относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования.

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования города Удомля являются прочностные характеристики городских дорог, которые не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть в основном формировалась по старым нормативам.

Результаты диагностики автодорог показывают, что более половины протяженности сети автомобильных дорог города и искусственных сооружений нуждаются в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отмечается недостаточность финансовых средств в бюджете Удомельского городского округа как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции местного значения и улично-дорожной сети города Удомля за счет бюджетных средств.

Кроме того, к числу важнейших проблем дорожного хозяйства относятся низкая эффективность работы дорожных предприятий, их технологическое отставание, недостаточное количество квалифицированных проектных организаций в Удомельском городском округе, недостаточный уровень конкуренции на рынке подрядных дорожных работ.

5. В Удомельском городском округе сложились следующие основные проблемы в транспортной отрасли:

5.1. высокий уровень социальной нагрузки (высокая доля граждан, обладающих правом льготного проезда) и низкий платежеспособный спрос на услуги общественного транспорта привели к убыточности пассажирских перевозок;

5.2. территориальная неравномерность развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время населенных пунктов округа не имеют устойчивой связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Последствиями указанных проблем являются следующее:

- недостаток предложений транспортных услуг;

- неудовлетворенность населения качеством перевозок.

Исполнение мероприятий, намеченных настоящей муниципальной программой, позволит решить все вышеописанные проблемы частично или полностью, что положительно скажется на условиях жизни населения Удомельского городского округа, повысит его экономическую и социальную привлекательность. Дорожная деятельность и транспортное обслуживание, так или иначе, затрагивает каждого жителя Удомельского городского округа, а также проезжающих по его территории, в связи, с чем исполнение настоящей муниципальной программы является важнейшей задачей.

Раздел II

Цели муниципальной программы

6. Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Удомельского района.

7. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

7.1. показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

7.2. показатель 2 «Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

7.3. показатель 3 «Общее количество пассажиропотока, перевезенных транспортом общественного пользования»;

7.4. показатель 4 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения на территории Удомельского городского округа»;

7.5. показатель 5 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам»;

7.6. показатель 6 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с г. Удомля, в общей численности населения Удомельского городского округа».

8. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

9. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

9.1. подпрограмма 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа»;

9.2. подпрограмма 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа»

Глава 1

Задачи подпрограммы

10. Выполнение подпрограммы 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

10.1. Задача 1: Содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Удомельского городского округа.

10.1.1. Показатель, с помощью которого характеризуется решение Задачи 1 Подпрограммы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с организациями, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

10.2. Задача 2: Проведение обследования автомобильных дорог и сооружений на них на территории Удомельского городского округа;

10.2.1. Показатель, с помощью которого характеризуется решение Задачи 2 Подпрограммы:

Количество проведенных обследований автомобильных дорог и сооружений на них на территории Удомельского городского округа.

11. Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

12. Решение Задач Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

12.1. мероприятие 1.001: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности до сельских населенных пунктов;

12.2. мероприятие 1.002: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа;

12.3. мероприятие 1.003: Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля;

12.4. мероприятие 1.004: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в сельских населенных пунктах в границах Удомельского городского округа;

12.5. мероприятие 1.005: Выполнение работ по ремонту остановочных комплексов на территории города Удомля;

12.6. административное мероприятие 1.005: Проведение работ по обследованию автомобильных дорог.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

16. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 101417,60 тыс. рублей.

17. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы | | | Всего,  тыс. руб. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача Подпрограммы 1 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Удомельского городского округа» | 36316,0 | 34325,0 | 30776,5 | 101417,50 |
| Итого, тыс. рублей | | 36316,0 | 34325,0 | 30776,5 | 101417,50 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа»

Глава 1

Задачи подпрограммы

18. Выполнение подпрограммы 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа» (далее – в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

18.1. задача 1 Подпрограммы: Развитие автомобильного транспорта.

18.1. Показатель, с помощью которого характеризуется решение Задачи 1 Подпрограммы:

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом;

18.2. Задача 2 Подпрограммы: Работа с обращениями жителей Удомельского городского округа по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа;

18.2.1. Показатель, с помощью которого характеризуется решение Задачи 2 Подпрограммы:

Количество обращений граждан по вопросам транспорта.

19. Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2

Мероприятия подпрограммы

20. Решение Задач Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

20.1. мероприятие 2.001: Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа;

20.2. мероприятие 2.002: Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа;

20.3. мероприятие 2.003: Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа сверх минимальных социальных требований;

20.4 административное мероприятие 2.004: Проведение работ по определению пассажиропотока на муниципальных маршрутах на территории Удомельского городского округа».

21. Выполнение мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

22. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 13273,8 тыс. рублей.

23. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 3.

Таблица 2

| № п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы | | | Всего,  тыс. рублей год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Задача Подпрограммы 2 «Развитие автомобильного транспорта» | 5291,0 | 3990,9 | 3990,9 | 13273,8 |
| Итого, тыс. рублей | | 5291,0 | 3990,9 | 3990,9 | 13273,8 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации

Муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

24. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации муниципальной программы осуществляет отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

25. Для организации выполнения муниципальной программы органы и структурные подразделения Администрации Удомельского городского округа осуществляют обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям:

25.1. создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

26.2. оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа при реализации муниципальной программы;

26.3. учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

27. В срок до 15 января отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

28. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

29. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

29.1. информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

29.2. информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

30. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

30.1. формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

30.2. формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

31. Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа формирует отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ за отчетный финансовый год по форме.

32. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

32.1. оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

32.2. оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

32.3. результаты деятельности отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

32.4. оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями Порядка.

33. В срок до 25 марта года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел экономики) и Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

34. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел КХ, благоустройства и дорожной деятельности представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в Отдел экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год.

35. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

36. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа в соответствии с Порядком.

37. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

37.1. критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

37.2. индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

37.3. индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде».

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

38. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

39. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

39.1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере дорожной и транспортной деятельности;

39.2. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

39.3. стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

39.4. ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа.

40. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

40.1. нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы.

41. Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

41.1. принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ответственными исполнителями отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

41.2. корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

41.3. своевременное внесение изменений в муниципальную программу.