Контрольно – счетная комиссия Удомельского городского округа ул. Попова, 22, г. Удомля, Тверская область, 171841 Тел. (факс): (48255) 5-40-31 E-mail: udom_revkom@mail.ru.

# Исх. №_______________ от _____________ 2021

на  № ________________ от _____________ 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект муниципальной программы муниципального образования

Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы».

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия является Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе Удомельского городского округа, утвержденное решением Удомельской городской Думы от 17.11.2016 № 109,  Положение о Контрольно – счетной комиссии Удомельского городского округа, утвержденное решением Удомельской городской Думы от 11.12.2019 № 426.

- Предметом экспертно-аналитического мероприятия является проект муниципальной программы, материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств Удомельского городского округа.

При подготовке настоящего заключения использованы информация и документы, предоставленные отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

Планируется к утверждению муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022– 2027 годы» (далее – Программа).

Целью Программы является Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа.

Контрольно - счетной комиссией Удомельского городского округа (Далее – КСК) проведен анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям  государственной  политики Российской Федерации и  Тверской области в соответствующих сферах.

Сравнительный анализ данной муниципальной программы проводится с государственной программой Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 г. N 458-пп.

Приоритеты государственной политики Тверской области нашли частичное отражение в муниципальной программе.

Анализ структуры и содержания муниципальной программы.

Согласно паспорту Программы источником финансирования являются средства

бюджета Тверской области, бюджета Удомельского городского округа.

Муниципальная программа содержит 1 подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» и предусматривает реализацию 10 мероприятий, 3 из них административные, т.е. не требующие бюджетных ассигнований, исполняемые силами сотрудников главного администратора муниципальной программы.

Реализация Программы предполагает решение 3 задач. Решение задач Программы характеризуют 8 основных показателей, в состав которых включены показатели, определяющие наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации муниципальной программы.

Анализ ресурсного обеспечения (финансовые ресурсы).

Общий предполагаемый объем средств на реализацию Программы на 2022-2027 годы, согласно паспорту Программы составляет 15 659,3 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 2 523,9 тыс. руб.

В результате анализа текстовой части, паспорта Программы, показателей и объемов финансирования мероприятий Программы установлено следующее:

Не имеют финансового обеспечения в 2022 году следующие мероприятия подпрограммы:

  - 1.001 «Нанесение осевой горизонтальной разметки на территории Удомельского городского округа» (финансирование за 9 месяцев 2021 года составило 1 893,0 тыс. руб. или 100 % к утвержденному плану);

  - 1.002 «Разработка проекта организации дорожного движения»;

  - 1.004 «Приобретение информационно – пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения»;

  - 1.005 «Размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения».

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Содержание светофорного регулирования» с финансовым обеспечением в размере 400,0 тыс. руб. (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года 239,3 тыс. руб. при утвержденном плане 362,6 тыс. руб. или 66%) обосновано сравнением коммерческих предложений поставщиков на выполнение данных работ.

Мероприятие подпрограммы 3.001 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета» с финансовым обеспечением в размере 1 279,0 тыс. руб. (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года 0,0 тыс. руб. при утвержденном плане 3 379,4 тыс. руб.) и Мероприятие подпрограммы 3.002 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» с финансовым обеспечением в размере 844,9 тыс. руб. (кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года 0,0 тыс. руб. при утвержденном плане 844,8 тыс. руб.) обоснованы реализацией национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на основе соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Тверской области.

В программе надлежащим образом не раскрыт механизм ее реализации. Подразделы раздела IV «Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы» дублируют положения пунктов 4.1 – 4.2 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденный постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017г. № 249-па без привязки к конкретным подпрограммам, задачам, мероприятиям, что обезличивает Программу и не позволяет установить источник необходимой информации, определить действия, осуществляемые администратором в целях ее сбора и анализа.

КСК считает возможным утверждение муниципальной программы, с учетом дальнейшей ее корректировки в соответствии с потребностями в бюджетных ассигнованиях для осуществления полномочий.

Председатель

Контрольно – счетной  комиссии Удомельского городского округа                            Н.Е. Журавлева