Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023» годы

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) в 2019 году была направлена на управление жилищным фондом Удомельского городского округа (содержание имущества, выявление аварийного жилья, уплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию муниципальной программы на 2019 год было предусмотрено 9 389,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» составляет 829,0 тыс. руб., кассовое исполнение 802,5 тыс. руб., кассовое реализация подпрограммы 96,8 %, фактическое исполнение подпрограммы 813,1 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 98,0%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Содержания муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам» план 130,0 тыс. руб., кассовое исполнение 103,5 тыс. руб., кассовая реализация мероприятия 79,6 %, фактическое исполнение мероприятия 114,1 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 87,8 %.

Административное мероприятие подпрограммы 1.001 «Контроль за использованием жилых помещений по назначению»;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Ведение реестра муниципального жилого фонда, требующего текущего ремонта»;

Мероприятие 1.001 «Проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда» план 699,0 тыс. руб., кассовое исполнение 699,0 тыс. руб., кассовая реализация мероприятия 100 %, фактическое исполнение мероприятия 699,0 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 100 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа», составляет 1 781,7 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 1 781,5 тыс. руб., исполнение 99,9%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выявление аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие   подпрограммы 2.002  - «Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном жилищном фонде Удомельского городского округа» план 9,7 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 9,7 тыс. руб., исполнение мероприятия 100,0%;

Мероприятие   подпрограммы 2.003  - "Разработка проектно - сметной документации" план 92,4 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 92,4 тыс. руб., исполнение мероприятия 100,0%;

Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие   подпрограммы 2.001  - «Предоставление собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде возмещения за жилое помещение» план 1 467,6 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 1 467,6 тыс. руб., исполнение мероприятия 100,0%

Мероприятие   подпрограммы 2.003 "Снос аварийных многоквартирных домов и домов блокированной застройки" план 212,0 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 211,8 тыс. руб., исполнение 99,9%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удомельского городского округа», составляет 6 778,5 тыс. руб., кассовое исполнение 1 608,6 тыс. руб., кассовое исполнение подпрограммы 23,7%, фактическое исполнение подпрограммы 1 773,0 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 26,1 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством РФ» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» план 1 561,3 тыс. руб., кассовое исполнение 1 491,4 тыс. руб., кассовое исполнение 95,5 %, фактическое исполнение мероприятия 1 655,8 тыс. руб. фактическое исполнение 106,0 %;

Административное мероприятие подпрограммы 1.002. «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования Удомельский городской округ»;

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие подпрограммы 2.002 – «Ведение учёта многоквартирных домов принявших участие в проведении капитального ремонта (реконструкции) общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие подпрограммы 2.003 «Противоаварийный ремонт несущих строительных конструкций чердачного пространства и покрытия многоквартирного дома по ул. Энтузиастов д. 12» план 5 217,2 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 117,2, исполнение мероприятий 2,2 % (Муниципальный контракт № 312 от 01.11.2019 о выполнении работ по противоаварийному ремонту несущих строительных конструкций чердачного пространства и покрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов д. 12 заключен сроком с 01.11.2019 по 31.07.2020 на сумму 13 053 тыс. руб. В 2019 году исполнителем контракта была подготовлена необходимая документация, выполнение всех основных работ было перенесено на 2020 год.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,4; что находится не в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Реализация Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2019 году оценивается как неэффективная в связи с тем, что на выполнение мероприятия Программы «Противоаварийный ремонт несущих строительных конструкций чердачного пространства и покрытия многоквартирного дома по ул. Энтузиастов д. 12» заключен контракт № 312 от 01.11.2019 со сроком выполнения работ до 31.07.2020 на сумму 13 053 тыс. руб. В 2019 году исполнителем контракта была подготовлена необходимая документация, выполнение всех основных работ было перенесено на 2020 год. Однако главным администратором Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» не было своевременно внесено изменение в плановый объем финансирования данного мероприятия в части переноса неиспользованных средств на 2020 год.