Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году была направлена на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 выделено 80134,5 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 77173,3 тыс. руб., кассовый расход составил 75769,6 тыс. руб., реализация программы 96%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля», план составлял 534,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 504,0 тыс.руб., кассовое исполнение 504,0 тыс. руб., реализация мероприятия 94%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной  части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля»: обслуживались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятие 1.001 план составлял 500,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 490,8 тыс.руб., кассовое исполнение 490,8 тыс. руб., реализация мероприятия 98%.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Содержание действующего емкостного газового хозяйства северной  части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Страхование газового хозяйства северной части города Удомля»: страховались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятие 2.001, план составлял 34,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 13,2 тыс.руб., кассовое исполнение 13,2 тыс. руб., реализация мероприятия 39% (связано с экономией при закупке).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» план составлял 7208,1 тыс. руб., кассовое исполнение 6885,1 тыс. руб., реализация мероприятия 96%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.001 «Замена светильников на современные энергосберегающие», план составлял 6273,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 5950,2 тыс.руб., кассовое исполнение 5950,2 тыс. руб., реализация мероприятия 95%.

Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Реконструкция внутридомовых  и внешних сетей  электроснабжения многоквартирных домов».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 2.001 «Выполнение работ по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства» план составил 934,9 тыс. руб., кассовое исполнение 934,9 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей города», план составлял 37691,2 тыс. руб., кассовое исполнение 35033,0  тыс. руб., фактическое исполнение 35283,0 тыс. руб. реализация мероприятия 94%.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Распределение объемов энергоресурсов на  инженерных сетях Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  1.001  «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа» план составлял 200 тыс. руб., кассовое исполнение 198  тыс. руб., реализация мероприятия 99%.

Мероприятие  1.002 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации»  план составлял 4283,7 тыс. руб., кассовое исполнение 2049,0  тыс. руб., фактическое исполнение 2299,0 тыс. руб., реализация мероприятия 54% (связано с окончанием работ в 2020 г.).

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  2.001  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» план составлял 1511,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1440,8  тыс. руб., фактическое исполнение 1440,8 тыс. руб. реализация мероприятия 95%.

Мероприятие  2.002  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета» план составлял 6082,2 тыс. руб., кассовое исполнение 5763,3    тыс. руб., реализация мероприятия 95%.

Решение задачи 3 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  3.001  «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» план составлял 24592,5 тыс. руб., кассовое исполнение 24563,2 тыс. руб., реализация мероприятия 99%.

Мероприятие  3.002  «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счёт средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» план составлял 602,2 тыс. руб., кассовое исполнение 602,2 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие  3.003  «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счёт субсидий из областного бюджета» план составлял 409,6 тыс. руб., кассовое исполнение 409,6 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие  3.004  «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счёт мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области» план составлял 10 тыс. руб., кассовое исполнение 6,9 тыс. руб., реализация мероприятия 69%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» план составлял 17895,4 тыс. руб., фактические расходы составили  17695,4 тыс.руб., кассовое исполнение 16778,2 тыс. руб., реализация мероприятия 99%.

Решение задачи 1 подпрограммы 4   «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  1.001  «Содержание  объектов  теплоэнергетического комплекса в сельских населённых пунктах Удомельского городского округа» план составлял 9335,9 тыс. руб., фактические расходы составили 9335,9 тыс.руб., кассовое исполнение 9335,9 тыс. руб., реализация мероприятия 100% .

Мероприятие  1.002  «Содержание  объектов  коммунального хозяйства» план составлял 8559,5 тыс. руб., фактические расходы составили 8359,5 тыс.руб., кассовое исполнение 7442,3 тыс. руб., реализация мероприятия 98%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение уличного освещения территорий Удомельского городского округа» план составлял 16805,8 тыс. руб., фактические расходы составили 16805,8 тыс.руб., кассовое исполнение 16569,3 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 1 подпрограммы 5   «Освещение городских территорий» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обеспечение уличного освещения города Удомля»

план составлял 13000,0 тыс. руб., фактические расходы составили 13000,0 тыс.руб., кассовое исполнение 13000,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие 1.002 «Содержание сетей уличного освещения города Удомля» план составлял 1637,0 тыс. руб., фактические расходы составили 1637,0 тыс.руб., кассовое исполнение 1637,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 2 подпрограммы 5   «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» план составлял 1588,8 тыс. руб., фактические расходы составили 1588,8 тыс.руб., кассовое исполнение  1352,3 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие 2.002 «Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» план составлял 580,0 тыс. руб., фактические расходы составили 580,0 тыс.руб., кассовое исполнение 580,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,96, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.