Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее муниципальная программа) в 2019 году была направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 101703,8 тыс. рублей, из них фактически выполнено на сумму 100879,9 тыс. рублей, по кассовому исполнению 100778,7 тыс. рублей.

В 2019 год на подпрограмму 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 89459,6 тыс. рублей, из них фактически освоено 89188,9 тыс. рублей, по кассовому исполнению 89087,7 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности до сельских населенных пунктов» - предусмотрено 9310,1 тыс. рублей, фактически исполнено и по кассовому исполнению 9310,1 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.002 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа» – предусмотрено и реализовано 10365,5 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля» - предусмотрено 9709,5 тыс. рублей, фактически исполнено на 9709,5 тыс.рублей по кассовому исполнению 9707,0 тыс. рублей;

Мероприятие 1.004 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в т.ч. парковки и проведение лабораторных исследований» - предусмотрено 1489,0 тыс. рублей, из них фактически исполнено на сумму 1460,9 тыс. рублей, по кассовому исполнению – 1460,9 тыс. рублей;

Мероприятие 1.005 «Ремонт ( капитальный ремонт) тротуаров на территории г.Удомля» - предусмотрено 1587,0 тыс. рублей, из них фактически исполнено на сумму 1241,5 тыс. рублей, по кассовому исполнению – 1487,8 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.006 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - по адресу: ул. Энтузиастов д.10а в г. Удомля, предусмотрено и реализовано 499,0 тыс. рублей;

Мероприятие 1.007 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета» - по адресу: ул. Энтузиастов д.10а в г. Удомля, предусмотрено и реализовано 1715,8 тыс. рублей;

Мероприятие 1.008 «Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования» - автомобильной дороги по ул. Энтузиастов в г.Удомля Тверской области ,предусмотрено 8515,3 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому исполнению 8507,8 тыс.рублей кассовому – 8409,1 тыс. рублей;

Мероприятие 1.009 «Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета» - автомобильной дороги по ул. Энтузиастов в г.Удомля Тверской области , предусмотрено 33683,2 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 33636,3 тыс. рублей;

Мероприятие 1.010 «Ремонт автомобильных дорог на территории г.Удомля» - предусмотрено 12585,2 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 12496,2 тыс. рублей;

В 2019 год на подпрограмму 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 12244,2 тыс. рублей, реализовано фактически и по кассовому исполнению 11691,0 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа» - предусмотрено 6870,4 тыс. рублей, реализовано фактически 6833,1 тыс. рублей, по кассовому исполнению 6833,1 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.002 «Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа » - предусмотрено 40,0 тыс. рублей, реализовано фактически 40,0 тыс. рублей, по кассовому исполнению 40,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок сверх минимальных социальных требований, установленных Правительством Тверской области» - предусмотрено 954,3 тыс. рублей, реализовано фактически и по кассовому исполнению 954,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.004 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета» - предусмотрено 4379,5 тыс. рублей, реализовано по фактическому исполнению 3863,7 тыс. рублей, по кассовому исполнению 3863,7 тыс. рублей;

В ходе реализации подпрограммы наблюдается исполнение большинства показателей муниципальной программы, индекс освоения программы составил 0,99.

Оценка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 №249-па.