Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды

на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году была направлена на создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию муниципальной программы в 2019 году выделено 84865,7 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 9054,7 тыс.руб., кассовый расход составил 9054,7 тыс. руб., реализация программы 10,7%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа» план составлял 84865,7 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 9054,7 тыс.руб., кассовое исполнение 9054,7 тыс. руб., реализация мероприятия 10,7%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: ремонт дворовых территорий ул. Энтузиастов д.8, ул. Энтузиастов д.10 на сумму 4699,5 тыс. руб.

Мероприятие 1.002 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды из средств собственников МКД»: софинансирование по ремонту дворовых территорий ул. Энтузиастов д.8, ул. Энтузиастов д.10 в сумме 95,4 тыс.руб.

Мероприятие 1.003 «Разработка проектно-сметной документации»: по ремонту дворовых территорий ул. Космонавтов д.11, пр. Энергетиков д.8, пр. Курчатова 13, ул. Попова 23, ул. Энтузиастов 4, ул. Энтузиастов д.4а, пр. Энергетиков д.7, пр. Энергетиков д.4 , на сумму 731,6 тыс.руб.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»: благоустройство территории вокруг ТЦ Русь (2-ой этап) на сумму 3136,2 тыс.руб.

Мероприятие 1.002 «Разработка проектно-сметной документации» разработан проект на благоустройство пешеходной зоны по ул. Попова (от д.17 до д.23) в сумме 202 тыс.руб.

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" выполнены инженерно-геодезические изыскания на сумму 190 тыс.руб., а также заключен муниципальный контракт № 348 от 20.12.2019 года сроком исполнения до 30.10.2020 года на благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова на сумму 90 810 тыс. руб., оплата по факту предоставления акта выполненных работ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

IФГП (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,11. Низкий показатель индекса образовался по причине заключенного в 2019 году муниципального контракта на сумму 90810 тыс. руб. (с привлечением внебюджетных средств) по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова с оплатой в 2020 году.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде не эффективно. Удомельский городской округ стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта выделено из федерального бюджета 75 000 000 руб.:

- в 2019 году произведены изыскательные работы на сумму 190 000 руб., средства из федерального бюджета получены и освоены.

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова  № 348 от 20.12.2019 года на сумму 90 810 000 руб. сроком исполнения до 30.10.2020 года, из них средства федерального бюджета 74 810 000 руб.