Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее муниципальная программа) в 2019 году была направлена на повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 5161,1 тыс. рублей, из них фактически выполнено на сумму 2443,1 тыс. рублей, по кассовому исполнению 2443,1 тыс. рублей.

В 2019 году на подпрограмму 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 5161,1 тыс. рублей, из них реализовано фактически и по кассовому исполнению 2443,1 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Нанесение осевой горизонтальной разметки на территории Удомельского городского округа" - предусмотрено 460,6 тыс. рублей, реализовано 460,6 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета" - предусмотрено 3584,4 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 1378,4 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.004 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»- предусмотрено 896,1 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 384,6 тыс. рублей.

Мероприятие подпрограммы 1.005 "Содержание светофорного регулирования" - предусмотрено 220,0 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 219,5 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств муниципальной программы составил 0,47.

В соответствии с Соглашением № 38/Б «О предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» были доведены средства из областного бюджета Тверской области в размере 3584,4 тыс. рублей, доля средств из местного бюджета составила 896,1 тыс. рублей.

В рамках доведенных лимитов, Администрацией Удомельского городского округа были заключены следующие муниципальные контракты: мун.контракт №284 от 23.09.2019 заключен и исполнен на сумму 963,8 тыс. рублей, доля областного бюджета 771,0 тыс. рублей, доля местного- 192, 8 тыс. рублей; мун.контракт №278 от 18.09.2019 заключен на сумму 921,2 тыс.рублей, фактическое исполнение данного контракта составило 759,2 тыс. рублей, доля областного бюджета 607,4 тыс. рублей, доля местного- 151,8 тыс.рублей.

Администрация Удомельского городского округа не вправе самостоятельно изменять объем доведенных до муниципального образования лимитов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 №249-па.