Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023» годы

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на управление жилищным фондом Удомельского городского округа (содержание имущества, выявление аварийного жилья, уплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год

На реализацию муниципальной программы на 2020 год было предусмотрено 21 821,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» составляет 2 101,9 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 2091,5. тыс. руб. (исполнение на 99,5%).

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Содержания муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам» план 196,3 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 190,3 тыс. руб. (исполнение на 96,9 %).

Административное мероприятие подпрограммы 1.001 «Контроль за использованием жилых помещений по назначению»;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Ведение реестра муниципального жилого фонда, требующего текущего ремонта»;

Мероприятие 1.001 «Проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда» план 1 905,6 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 1901,2 тыс. руб. (исполнение на 99,8 %):

(ул. Венецианова, д. 5 кв. 225; ул. Венецианова, д. 1 кв. 133; ул. Венецианова, д. 1 кв. 145; ул. Мира, д.11; ул. Карла Маркса, д. 23а кв. 3; пр. Энергетиков д. 5 кв. 29 – проведение текущего ремонта в виде: замена обоев, замена окон, замена линолеума, оштукатуривание и покраска стен и потолков, замена сантехники, замена плитки, протравка от плесневого грибка, замена дверей, замена конька, частичный демонтаж и монтаж полового покрытия.

д. Ряд д.2 кв.15 – замена окон; ул. Пионерская, д.1 – пандус (реконструкция входной группы).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа», составляет 2 801,4 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 2 310,9 тыс. руб. (исполнение 82,5 %).

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выявление аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  Подпрограммы 2.001 – «Обследование многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (непригодными) для проживания граждан» план 248,2 тыс. руб., фактическое исполнение  248,2 тыс. руб. (исполнение мероприятия 100,0%), проведено обследование домов на территории Удомельского городского округа: ул. Пионерская, д. 48, ул. Новая, д. 1а; д. Ряд, д. 3, д. Ряд, д. 7; п. Порожки, д. 67, п. Порожки, д. 68.

Мероприятие   подпрограммы 2.002  - «Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном жилищном фонде Удомельского городского округа» план 20,0 тыс. руб., фактическое исполнение  9,0 тыс. руб. (исполнение мероприятия 45,0% (неисполнение связано с проведенными конкурсными процедурами, сложилась экономия денежных средств на конец текущего 2020 года. Определена стоимость возмещения за жилые помещения на три жилых помещения, экономия в результате проведения конкурсных процедур).

Мероприятие подпрограммы 2.003  - «Разработка проектно - сметной документации» план 400,0 тыс. руб., фактическое исполнение 400,0 тыс. руб. (исполнение мероприятия на 100,0%): разработка ПСД - Удомельский городской округ, д. Ряд, д. 3, д. Ряд, д. 7, п. Порожки, д. 67, п. Порожки, д. 68.

Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие   подпрограммы 2.001  - «Предоставление собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде возмещения за жилое помещение» план 479,5 тыс. руб., фактическое исполнение 0,0 тыс. руб. (исполнение мероприятия на 0,0%) (неисполнение связано с отсутствием нормативного обоснования (документов), определяющих выделение бюджетных средств. Так согласно ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение, для муниципальных нужд. Поскольку земельный участок, на котором расположено жилое помещение, находится в федеральной  собственности в полосе отвода Октябрьской железной дороги (Сонково - Бологое – Псков), не может подлежать изъятию. В связи с этим, Администрация Удомельского городского округа направит запрос в Территориальное управление Росимущества по Тверской области о возможности выкупа только жилого помещения).

Мероприятие подпрограммы 2.002 «Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, по договорам социального найма, проживающим в аварийном жилищном фонде» план 1653,7 тыс. руб., фактическое исполнение на 1653,7 тыс. руб. (исполнение мероприятия на 100,0%): Приобретено жилое помещение для предоставления по договору социального найма гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме, расположенном по следующему адресу: г. Удомля, ул. Ленина, д. 5, кв. 3 (семья Яровенко) было приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, дом 14, кв. 127 на сумму - 1 653 750 руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удомельского городского округа», составляет 16 918,5 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 16 908,5 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 99,9 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством РФ» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» план 1 487,8 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 1 477,8 тыс. руб. фактическое исполнение 99,3 %; (572 ед. жилищного фонда).

Административное мероприятие подпрограммы 1.002. «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования Удомельский городской округ»;

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие   подпрограммы 2.001  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета» план 2 279,1 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 2 279,1 тыс. руб., фактическое исполнение 100,0 %: Ремонт кровли - Удомельский городской округ д. Ряд, д. 15.

Административное мероприятие подпрограммы 2.002 – «Ведение учёта многоквартирных домов принявших участие в проведении капитального ремонта (реконструкции) общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие подпрограммы 2.003 «Противоаварийный ремонт несущих строительных конструкций чердачного пространства и покрытия многоквартирного дома по ул. Энтузиастов д. 12» план 13 151,6 тыс. руб., фактическое исполнение на 13 151,6, исполнение мероприятий 100,0 %; проведены следующие мероприятия: замена утеплителя с технического этажа, устройство пароизоляции, замена кровельного покрытия, замена торцевых стен, замена железобетонных плит покрытия, проведено оштукатуривание наружных стен лифтовых шахт и торцевых парапетов стен по зачищенной и огрунтованной поверхности, замена водоприемных воронок, окраска стен лифтовых шахт, покрытие металлических конструкций технического этажа огнезащитным составом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,98, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Реализация Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2020 году оценивается как эффективной.