Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год.

На реализацию муниципальной программы в 2020 выделено 62 967,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 59 032,97  тыс. руб., кассовый расход составил 55 104,8 тыс. руб., реализация программы 87%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля»,

план - 492,00 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 464,39 тыс.руб.,

кассовое исполнение 456,5 тыс. руб.,

реализация мероприятия 93%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной  части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля»: обслуживались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов, расположенных в северной части г.Удомля, газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятие 1.001: план - 400,00 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 399,19 тыс.руб., кассовое исполнение 391,3 тыс. руб., реализация мероприятия 98%.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Содержание действующего емкостного газового хозяйства северной  части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Страхование газового хозяйства северной части города Удомля»: страховались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов, расположенных в северной части г.Удомля, газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятие 2.001, план - 40,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 13,2 тыс.руб., кассовое исполнение 13,2 тыс. руб., реализация мероприятия 33 % (связано с экономией при закупке).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

план - 8154,3 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 8 128,8 тыс.руб.,

кассовое (фактическое) исполнение 8128,8 тыс. руб.,

реализация мероприятия 99,7%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.001 «Замена светильников на современные энергосберегающие»: план - 8154,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 8128,8  тыс.руб., кассовое исполнение 8128,8  тыс. руб., реализация мероприятия 99,7%.

В ходе работ проведена замена 870 светильников, спроектированы и установлены новые линии освещения по тротуару ул. Попова (15 шт.) и лыже-роллерной трассе (87 – столбов, 66 – светильников).

По сравнению с затратами 2019 года, доля снижения объемов потребления  электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной  собственности составила 31,88 %. (9275,3 тыс.руб.- 2020 год, 13617,6 тыс.руб.- 2019 год)

Реализация задачи 2 подпрограммы 2 «Реконструкция внутридомовых  и внешних сетей  электроснабжения многоквартирных домов» в 2020 году не планировалась. Работы были завершены в 2019 году.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей округа»:

план -23 884,6 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 20 080,1 тыс.руб.,

фактическое исполнение 16906,7 тыс. руб.

реализация мероприятия 71%.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Распределение объемов энергоресурсов на  инженерных сетях Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  1.002 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации»:  план - 7352,6 тыс. руб., заключено муниципальных контрактов на сумму 6328,95  тыс. руб., фактическое исполнение 3155,6 тыс. руб., реализация мероприятия 43%.  Низкий процент реализации связан с окончанием работ по разработке ПСД в 2021 г. (МК на разработку ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения северной части г.Удомля) и с нарушением сроков выполнения работ (ООО «Пермьпроектбюро- разработка ПСД на строительство системы теплоснабжения северной части г.Удомля- срок окончания разработки ПСД- 2018 год). Ведется претензионная работа.

Разработана ПСД на реконструкцию напорного канализационного коллектора КНС Ряд- КНС КлАЭС, ПСД для участия в конкурсе ТЭК (4 объекта), ПСД на строительство системы водоотведения северной части г.Удомля, ПСД на строительство сетей холодного водоснабжения по ул.Свободная (дд.17-21).

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  2.001  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» план составлял 1 614,6  тыс. руб., кассовое исполнение 1614,6   тыс. руб., фактическое исполнение 1614,6  тыс. руб. реализация мероприятия 100 %.

Мероприятие  2.002  «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета» план составлял 9122,9 тыс. руб., кассовое исполнение 6382,00 тыс. руб., фактическое исполнение- 6382,00 тыс.руб.,  реализация мероприятия 70 %. (связано с экономией при осуществлении закупочных процедур).

В 2020 году в рамках проведения капитальных ремонтов объектов теплоэнергетических комплексов Тверской области выполнены работы на объекте: «Капитальный ремонт системы теплоснабжения до д. Тарасково». Общая стоимость работ составила 7996,64 тыс.руб. Протяженность тепловых сетей, на которых проведен капитальный ремонт, составила 2908 п.м.

Решение задачи 3 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  3.002  «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счёт средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» план составлял 210,00 тыс. руб., кассовое исполнение 170,00 тыс. руб., реализация мероприятия 81 %.(связано с экономией при осуществлении закупки). Разработано 3 комплекта проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе ППМИ 2020.

Решение задачи 4 «Строительство инженерных систем округа» предполагалось осуществить реализацией мероприятия  4.001  "Строительство объектов водоснабжения и водоотведения": план- 5584,5 тыс.руб., кассовое исполнение - 5584,5 тыс.руб., реализация мероприятия- 100%, а именно, построены  сети холодного  водоснабжения северной части г.Удомля по улицам: Комсомольская, пер. Песчаный до ул. Свободная, ул. Моисеева, пер. Песчаный до ул. Володарского, общей  протяженностью 1567 метров.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» план составлял 17 065,3 тыс. руб., фактические расходы составили  16 346,8 тыс.руб., реализация мероприятия 96 %. (Экономия, сложившаяся в результате проведения мероприятий по энергосбережению).

Решение задачи 1 подпрограммы 4   «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  1.001  «Содержание  объектов  теплоэнергетического комплекса в сельских населённых пунктах Удомельского городского округа» план составлял 7 586,4 тыс. руб., фактические расходы составили 7512,8 тыс.руб., реализация мероприятия 99 % .

Мероприятие  1.002  «Содержание  объектов  коммунального хозяйства» план составлял 9 478,9 тыс. руб., кассовое исполнение 8 834,0 тыс. руб., фактические расходы составили 8 834,0 тыс.руб., реализация мероприятия 93 % :

Проведены  капитальные работы по замене участков водопроводной сети  общей протяженностью 1790 м. Устранено 53 аварийные ситуации на сетях холодного водоснабжения. Заменено 15 глубинных насосов. Выполнены работы по замене кровли на 9 насосных станциях. Проведен ремонт крыши  водонапорной башни д. Городище.  Проведены работы по ограждению первого пояса на 4 артезианских скважинах. В рамках благотворительности КАЭС проведены высотные сварочные работы на водонапорных башнях д. Кузьминское, с. Котлован,     д. Казикино.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение уличного освещения территорий Удомельского городского округа» план составлял 13 371,40 тыс. руб., кассовое исполнение 13 266,0 тыс. руб., фактические расходы составили 13 266,0 тыс.руб., реализация мероприятия 99%.

Решение задачи 1 подпрограммы 5   «Освещение городских территорий» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обеспечение уличного освещения города Удомля»

план составлял 8 479,1 тыс. руб., кассовое исполнение 8 444,3 тыс. руб., фактические расходы составили 8 444,3 тыс.руб., реализация мероприятия 99,6 %.

Мероприятие 1.002 «Содержание сетей уличного освещения города Удомля» план составлял 2 812,9 тыс. руб., кассовое исполнение 2742,3 тыс. руб., фактические расходы составили 2742,3 тыс.руб.,  реализация мероприятия 97,5 %.

Решение задачи 2 подпрограммы 5   «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» план составлял 1 300,00 тыс. руб., фактические расходы составили 1 300,00 тыс.руб., кассовое исполнение  1 300,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Мероприятие 2.002 «Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» план составлял 779,4 тыс. руб., фактические расходы составили 779,4 тыс.руб., кассовое исполнение 779,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

В ходе проведения работ по энергосбережению снизились расходы на оплату потребленной электроэнергии по городу на 32% (3 821 тыс.руб.), село- 27% (521 тыс.руб.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,87, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.