**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «"Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы"»**

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ **«"Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы"»** (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на кардинальное повышение комфортности городской среды и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

**Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год.**

На реализацию муниципальной программы в 2020 выделено 104 554,50 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 103 769,50 тыс. руб., кассовый расход составил 91 236,8 тыс. руб., реализация программы 87%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 1** **«Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа»:**

план – 104 554,50 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты и договора на сумму 103 769,50 тыс.руб.,

кассовое исполнение – 91 236,8 тыс. руб.,

реализация мероприятия 87%.

Решение **задачи 1 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды»** предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 «Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды»**:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.001:** план – 5 265,20 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 5 265,20 тыс. руб., кассовое исполнение 5 265,20 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

**Мероприятие 1.002 «Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из средств собственников многоквартирных домов»**.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.002**, план – 546,60 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 546,60 тыс.руб., кассовое исполнение 546,60 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В рамках реализации мероприятий 1.001 и 1. 002 проведены работы по благоустройству дворовой территории по пр. Энергетиков, д.8, г.Удомля.

**Мероприятие подпрограммы 1.003 "Разработка проектно-сметной документации"** предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий: разработана проектно-сметная документация на работы по благоустройству дворов многоквартирных домов (17 проектов).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 1.003**, план – 808,70 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 791,90 тыс.руб., кассовое исполнение 791,90 тыс. руб., реализация мероприятия 98 % (экономия в результате проведения закупочных процедур).

Решение **задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды»** предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие подпрограммы 2.001 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»**:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.001:** план – 4 921,77 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 4 921,77 тыс. руб., кассовое исполнение 4 921,77 тыс. руб., реализация мероприятия 100% -реализован проект по благоустройству пешеходной зоны по ул. Попова, д.17-23, г.Удомля с установкой кованых арок и Доски Почета.

**Мероприятие подпрограммы 2.002 "Разработка проектно-сметной документации"-** разрабатывается проектная документация на благоустройство сквера –бульвара по пр.Энергетиков, г.Удомля.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.002:** план – 721,7 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 390,5 тыс. руб., кассовое исполнение 390,5 тыс. руб., реализация мероприятия 54%.

**Мероприятие подпрограммы 2.003 "Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.003:** план 74 810,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 74 810,0 тыс. руб., кассовое исполнение 74 810,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

В рамках реализации мероприятия  «Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» выполнено благоустройство парка им.Венецианова: устройство парковок, тротуаров, песчано-гравийных тротуаров, установка бортовых камней, устройство газонов, клумб, пересадка деревьев, устройство амфитеатра-горки, устройство наружного электроосвещения, устройство наружных сетей дождевой канализации на сумму 77 958,8 тыс.руб. за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

**Мероприятие подпрограммы 2.004 "Приобретение и установка детских игровых комплексов"** реализовано с проектом установки детского игрового городка в районе пешеходной зоны по ул. Попова у магазина «Парус».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.004:** план 1 000,00 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 955,00 тыс. руб., кассовое исполнение 955,00 тыс. руб., реализация мероприятия 96%. (экономия в результате проведения конкурсных процедур).

**Мероприятие подпрограммы 2.005 "Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова"**

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятие 2.005:** план 16 480,50 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 16479,10 тыс. руб., кассовое исполнение 3 555,8 тыс. руб., реализация мероприятия 22%.

Низкий уровень исполнения обусловлен несвоевременной сдачей работ подрядной организацией (срок окончания работ по контракту- 30.10.2020) , оплату планируется провести по факту выполнения работ. Ведется претензионная работа.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,87, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.