|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841  Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45,  Факс: (48 255) 5-40-50  е-mail: [info@udomlya-region.ru](mailto:info@udomlya-region.ru)**;**  raivlast@udomlya-region.ru  ИНН 6908016574 КПП 690801001  ОГРН 1166952075212 ОКПО 06133601  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 |  |  | Руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства  К.Б.Цветковой  Руководителю финансового управления Администрации Удомельского городского округа Е.А.Шошкиной |

О муниципальной программе

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее муниципальная программа) в 2020 году была направлена на повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 6240,2 тыс. рублей, из них фактически выполнено на сумму 5901,4 тыс. рублей, по кассовому исполнению 5878,2 тыс. рублей.

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Нанесение осевой горизонтальной разметки на территории Удомельского городского округа" - предусмотрено 538,1 тыс. рублей, реализовано 538,1 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.002 "Разработка проекта организации дорожного движения и комплексные схемы организации дорожного движения" - предусмотрено 339,5 тыс. рублей, реализовано 339,5 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета" - предусмотрено 3549,1 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 3283,3 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.004 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»- предусмотрено 887,3 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 820,8 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.005 "Содержание светофорного регулирования" - предусмотрено 250,0 тыс. рублей, реализовано по кассовому 227,4 тыс.руб.и фактическому исполнению 250,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.006 «Обследование и паспортизация мостовых сооружений» предусмотрено 294,0 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 287,5 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.007 "Приобретение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" предусмотрено 30,0 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 30,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.008 "Приобретение информационно-пропагандической продукции по безопасности дорожного движения" предусмотрено 23,4 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 23,4 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.009 "Размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения" предусмотрено 6,0 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 6,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.010 "Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов" предусмотрено 322,8 тыс. рублей, реализовано по кассовому и фактическому исполнению 322,8 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств муниципальной программы составил 0,94

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 №249-па.

Заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства,

благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Удомельского городского округа Боброва А.И.

Боброва Анна Игоревна

(48255) 5 45 46