Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 27.10.2020 № 1226-па

«Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 14.11.2018 № 1246-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства

Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее - муниципальная программа) | |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа | |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности  Управление по работе с сельскими территориями | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. | |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» (далее - подпрограмма 1);  Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 2);  Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей города» (далее - подпрограмма 3);  Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» (далее – подпрограмма 4);  Подпрограмма 5 «Обеспечение уличного освещения на территориях Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 5). | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города Удомля Удомельского городского округа;  - сокращение расходов по оплате энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа на 6%;  - повышение качества услуг по теплоснабжению, водоснабжению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами Удомельского городского округа. | |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2023 годы – 266 764,6 тыс. рублей.  2019 год – 80 134,5 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 – 534,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 7 208,1 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 37 691,2 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 17 895,4 тыс. рублей;  подпрограмма 5 – 16 805,8 тыс. рублей.  2020 год – 65 717,2 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1 - 492,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 7 891,1 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 24 184,7 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 17 357,1 тыс. рублей;  подпрограмма 5 – 15 792,3 тыс. рублей.  2021 год – 44 821,5 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1- 500,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 15 161,6 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 14 577,3 тыс. рублей;  подпрограмма 5 – 14 582,6 тыс. рублей.  2022 год – 37 995,7 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1- 500,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 100,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 20 813,0 тыс. рублей;  подпрограмма 5 – 16 582,7 тыс. рублей  2023 год – 38 095,7 тыс. рублей, в том числе:  подпрограмма 1- 500,0 тыс. рублей;  подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей;  подпрограмма 3 – 100,0 тыс. рублей;  подпрограмма 4 – 22 713,1 тыс. рублей;  подпрограмма 5 – 14 582,6 тыс. рублей |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития

Удомельский городской округ расположен в северной части Тверской области и граничит на севере с Новгородской областью, на западе - с Бологовским районом, на востоке - с Лесным и Максатихинским районами, на юге – с Вышневолоцким районом Тверской области.

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=661151C7BA1ABA9DAC0BF085CB642F84C2E5A45BC014ED98C38A69021FU6mFE) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Прогнозом развития данной муниципальной программы является решение таких проблем, обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города Удомля, повышение качества услуг по теплоснабжению, водоснабжению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами Удомельского городского округа. Энергосберегающие мероприятия приведут к сокращению расходов по оплате энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа на 3,6%.

Население города Удомля обеспечивается теплом от Калининской АЭС по 2-м тепловым магистралям общей протяженностью 18,5 км. Теплоноситель – сетевая вода температурой 1300С.

Подготовка воды для отопления и горячего водоснабжения и подача ее непосредственно на объекты потребления производится на 15 центральных тепловых пунктах. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 125,4 км. Протяженность сетей горячего водоснабжения – 30,2 км.

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд города Удомля, дер. Ряд. Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 706,9 тыс. м2. Индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от внутридомовых источников тепла, работающих на дровах.

Приоритетным направлением в области развития коммунального и газового хозяйства является обеспечение населения доступными качественными коммунальными услугами. Требующими наиболее пристального внимания являются такие направления коммунального хозяйства, как:

1. Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города Удомля Удомельского городского округа;

2. Организация энергосберегающих мероприятий приведет к эффективному использованию энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджета Удомельского городского округа на их оплату;

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры Удомельского городского округа, направлены на повышение уровня их технического состояния, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос об обеспечение надежного газоснабжения и повышение уровня газификации населения. Необходимо создание условий проживания граждан в соответствии с требованиями безопасности и комфортности, удовлетворении потребности населения в качественных коммунальных услугах, отсутствии аварийных ситуаций, приведение и поддержание сетей газоснабжения в технически исправном состоянии.

В связи с постоянным ростом стоимости затрат на приобретение электроэнергии, растут затраты бюджета на содержание муниципальных объектов. Отсутствие энергосберегающих приборов отрицательно сказывается на финансовом состоянии потребителей услуг, не стимулирует применение рациональных методов расходования энергетических ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации действий по повышению энергетической эффективности.

Актуализация схем тепло-, водоснабжения позволит, на основе анализа существующих систем распределения энергоресурсов, разработать возможные направления развития коммунального хозяйства, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие Удомельского городского округа.

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по развитию коммунального комплекса Удомельского городского округа. Решение поставленных задач в сфере ЖКХ повысит качество предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями безопасности и комфортности.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1) повышение уровня технического содержания газовых емкостей;

2) увеличение количества энергосберегающих ламп;

3) разработка схем тепло- и водоснабжения.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является: «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан».

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы являются:

1) Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города Удомля Удомельского городского округа;

2) Сокращение расходов по оплате энергоресурсов до 6%;

3) Наличие сведений, обеспечивающих дальнейшее развитие инженерных сетей города Удомля;

4) Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа;

5) Обеспечение нормативной освещённости улиц.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации и описание характеристик показателей цели муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля»;

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей округа»;

Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение уличного освещения территорий Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля»

Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма 1) включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение безопасного проживания граждан Удомельского городского округа.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 1

Реализация поставленных задач направлена на обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан Удомельского городского округа.

Реализация Подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

Задача 1 «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» (далее в настоящем подразделе – Задача 1 Подпрограммы 1).

Показателем, характеризующим решение Задачи 1 Подпрограммы 1, является: «Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Задача 2 «Содержание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» (далее в настоящем подразделе – Задача 2 Подпрограммы 1).

Показателем, характеризующим решение Задачи 2 Подпрограммы 1, является: «Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Значения показателей задач Подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 1

Мероприятия, связанные с обслуживанием газового хозяйства северной части города Удомля Удомельского городского округа являются важнейшим фактором оказываемых услуг по эксплуатации объектов газового хозяйства.

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля»;

Показатель 1: «Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Административное мероприятие 2 «Организация и проведение информационной работы среди населения»;

Показатель 1: «Доведение норм безопасного проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Страхование газового хозяйства северной части города Удомля»;

Показатель 1: «Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Административное мероприятие 2 «Проведение совещаний по подготовке к ОЗП систем газоснабжения на территории г. Удомля»;

Показатель 1: «Количество проведённых совещаний по подготовке к ОЗП систем газоснабжения на территории г. Удомля».

Мероприятие 3 «Экспертиза промышленной безопасности технического устройства газового оборудования»;

Показатель 1: «Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в домах, оборудованных газоснабжением».

Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить надежную и безопасную работу действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля.

Значения показателей мероприятий Подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» составляет – 2 526,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач Подпрограммы 1, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля», тыс. рублей. | | | Итого, тыс. рублей |
| Задача 1  «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» | Задача 2  «Содержание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» | |
| Мероприятие 1 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля» | Мероприятие 1 «Страхование газового хозяйства северной части города Удомля» | Мероприятие 3 «Экспертиза промышленной безопасности технического устройства газового оборудования» |  |
| 2019 | 500,0 | 34,0 | 0,0 | 534,0 |
| 2020 | 400,0 | 40,0 | 52,0 | 492,0 |
| 2021 | 400,0 | 40,0 | 60,0 | 500,0 |
| 2022 | 460,0 | 40,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2023 | 460,0 | 40,0 | 0,0 | 500,0 |
| Всего,  тыс. рублей | 2 220,0 | 194,0 | 112,0 | 2 526,0 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма 2), включает в себя мероприятия, направленные на организацию энергосберегающих мероприятий.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 2

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

Задача 1 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе – Задача 1 Подпрограммы 2).

Показателем, характеризующим решение Задачи 1 Подпрограммы 2, является: «Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий объектов муниципальной собственности».

Задача 2 «Реконструкция внутридомовых и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов» далее в настоящем подразделе – Задача 2 Подпрограммы 2).

Показателем, характеризующим решение Задачи 2 Подпрограммы 2, является: «Количество многоквартирных домов».

Значения показателей задач Подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 2

Программными мероприятиями предусмотрено создание к 2023 году условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

Решение Задачи 1 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Замена светильников на современные энергосберегающие»;

Показатель 1: «Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий объектов муниципальной собственности».

Административное мероприятие 2 «Участие в обучающих семинарах, направленных на проведение энергосберегающих мероприятий»;

Показатель 1: «Повышение квалификации».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1«Выполнение работ по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства»;

Показатель 1: «Количество многоквартирных домов».

Мероприятие 2 «Составление проектно-сметной документации по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства»;

Показатель 1: «Составление проектно-сметной документации по реконструкции внутридомовых и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов».

Значения показателей мероприятий Подпрограммы 2 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составляет 15 299,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач Подпрограммы 2, приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», тыс. рублей. | | | Итого, тыс. рублей |
| Задача 1  «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа» | Задача 2 «Реконструкция внутридомовых и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов» | |
| Мероприятие 1 «Замена светильников на современные энергосберегаю-щие» | Мероприятие 1 «Выполнение работ по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства» | Мероприятие 2 «Составление проектно-сметной документации по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства» |  |
| 2019 | 6 273,2 | 934,9 | 0,0 | 7 208,1 |
| 2020 | 7 891,1 | 0,0 | 0,0 | 7 891,1 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 |
| Всего,  тыс. рублей | 14 214,3 | 984,9 | 100,0 | 15 299,2 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей округа»

Глава 1. Задачи Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 3) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 «Распределение объемов энергоресурсов на инженерных сетях Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 3);

Показатель, с помощью которого оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы 3: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Задача 2 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 3);

Показатель, с помощью которого оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы 3: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Задача 3 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» (далее - в настоящем подразделе Задача 3 Подпрограммы 3);

Показатель, с помощью которого оценивается решение Задачи 3 Подпрограммы 3: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Задача 4 «Строительство инженерных систем округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 4 Подпрограммы 3);

Показатель, с помощью которого оценивается решение Задачи 4 Подпрограммы 3: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Значения показателей задач Подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 3

Решение Задачи 1 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа»;

Показатель 1: «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа».

Мероприятие 2 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации»;

Показатель 1: «Составление проектно-сметной документации по реконструкции теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета».

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Административное мероприятие 3 «Участие в обучающих семинарах, направленных на участие в программах софинансирования теплоэнергетических комплексов»;

Показатель 1 «Повышение квалификации».

Административное мероприятие 4 «Организация и проведение информационной работы среди населения»;

Показатель 1 «Доведение норм участия населения в программах софинансирования теплоэнергетических комплексов».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие 3 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Мероприятие 4 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Решение Задачи 4 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения»;

Показатель 1: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства на территории Удомельского городского округа».

Административное мероприятие 2 «Проведение проверки состояния объектов водоснабжения и водоотведения и выявление потребности в строительстве»;

Показатель 1 «Количество обследованных объектов водоснабжения и водоотведения».

Значения показателей мероприятий Подпрограммы 3 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей округа» составляет 77 237,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач Подпрограммы 3, приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей округа», тыс. рублей. | | | | | Итого,  тыс. рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Задача 1 «Распределение объемов энергоресурсов на инженерных сетях Удомельского городского округа» | 4 483,7 | 7 652,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12 436,3 |
| Мероприятие 1 «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения УГО» | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации» | 4 283,7 | 7 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 936,3 |
| Задача 2 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» | 7 593,2 | 10 737,5 | 15 061,6 | 0,0 | 0,0 | 33 392,3 |
| Мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» | 1 511,0 | 1 614,6 | 3 012,3 | 0,0 | 0,0 | 6 137,9 |
| Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета» | 6 082,2 | 9 122,9 | 12 049,3 | 0,0 | 0,0 | 27 254,4 |
| Задача 3 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» | 25 614,3 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 824,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» | 24 592,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 592,5 |
| Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан» | 602,2 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,2 |
| Мероприятие 3 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета» | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,6 |
| Мероприятие 4 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Задача 4 «Строительство инженерных систем округа» | 0,0 | 5 584,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 584,6 |
| Мероприятие 1 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения» | 0,0 | 5 584,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 584,6 |
| Итого,  тыс. рублей | 37 691,2 | 24 184,7 | 15 161,6 | 100,0 | 100,0 | 77 237,5 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 4) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 4 «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 4).

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы 4, является: «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства ».

Задача 2 Подпрограммы 4 «Обследование инфраструктуры объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 4).

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы 4, является: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Значения показателей задач Подпрограммы 4 по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 4

Решение Задачи 1 Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Содержание объектов теплоэнергетического комплекса в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа»;

Показатель 1: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Мероприятие 2 «Содержание объектов коммунального хозяйства»;

Показатель 1: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг».

Административное мероприятие 3 «Паспортизация объектов коммунального хозяйства»;

Показатель 1: «Получение актуальных сведений объектов коммунального хозяйства».

Административное мероприятие 4 «Проведение совещаний по подготовке к ОЗП на территории УГО»;

Показатель 1: «Количество проведённых совещаний по подготовке к ОЗП на территории УГО».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1 «Обследование объектов коммунального хозяйства на предмет работоспособности»;

Показатель 1: «Получение актуальной информации, выявление нерабочего оборудования».

Административное мероприятие 2 «Мониторинг состояния объектов коммунального хозяйства на предмет работоспособности»;

Показатель 1: «Получение актуальной информации».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 4 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» составляет 93 355,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач Подпрограммы 4, приведен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа», тыс. рублей | |
| Задача 1  «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» | |
| Мероприятие 1 «Содержание объектов теплоэнергетического комплекса в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа» | Мероприятие 2 «Содержание объектов коммунального хозяйства» |
| 2019 | 9 335,9 | 8 559,5 |
| 2020 | 7 778,2 | 9 578,9 |
| 2021 | 8 235,8 | 6 341,5 |
| 2022 | 8 235,8 | 12 577,2 |
| 2023 | 8 235,8 | 14 477,3 |
| Итого,  тыс. рублей | 41 821,5 | 51 534,4 |
| Всего:  тыс. рублей | 93 355,9 | |

Подраздел V

Подпрограмма 5 «Обеспечение уличного освещения на территорий Удомельского городского округа»

Конечные цели - обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры - на сегодняшний день не достигнуты. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения города, в настоящее время старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного освещения в северной части города Удомля составляет более 60%. Средствами, выделяемыми из бюджета на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного освещения, не предусматривается капитальный ремонт изношенных сетей.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 «Обеспечение уличного освещения территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 5) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 5 «Освещение городских территорий» (далее - в настоящем подразделе – Задача 1 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города Удомля»;

Показатель 2 «Доля действующих светильников».

Задача 2 Подпрограммы 5 «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе – Задача 2 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа»;

Показатель 2 «Доля действующих светильников на территории населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа».

Значения показателей задач Подпрограммы 5 по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 5

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения города Удомля»;

Показатель 1: «Обеспечение нормативной освещённости улиц».

Мероприятие 2 «Содержание сетей уличного освещения города Удомля»;

Показатель 1: «Поддержание и модернизация нормативной освещённости улиц».

Административное мероприятие 3 «Проведение совещаний по подготовке к ОЗП систем электроснабжения на территории г. Удомля»;

Показатель 1: «Количество проведённых совещаний по подготовке к ОЗП систем электроснабжения на территории г. Удомля».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа»;

Показатель 1: «Обеспечение нормативной освещённости населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа».

Мероприятие 2 «Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа»;

Показатель 1: «Поддержание и модернизация нормативной освещённости населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа».

Административное мероприятие 3 «Проведение совещаний по подготовке к ОЗП систем электроснабжения на территории населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа»;

Показатель 1: «Количество проведённых совещаний по подготовке к ОЗП систем электроснабжения на территории населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 5 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет  
78 346,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Подпрограммы 5 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Итого,  тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1 «Освещение городских территорий» | 14 637,0 | 13 712,9 | 13 427,8 | 13 427,8 | 13 427,8 | 68 633,3 |
| Мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения города Удомля» | 13 000,0 | 11 300,0 | 11 473,8 | 11 473,8 | 11 473,8 | 58 721,4 |
| Мероприятие 2 «Содержание сетей уличного освещения города Удомля» | 1 637,0 | 2 412,9 | 1 954,0 | 1 954,0 | 1 954,0 | 9 911,9 |
| Задача 2 «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» | 2 168,8 | 2 079,4 | 1 154,8 | 3 154,9 | 1 154,8 | 9 712,7 |
| Мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» | 1 588,8 | 1 300,0 | 774,8 | 2 000,0 | 774,8 | 6 438,4 |
| Мероприятие 2 «Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» | 580,0 | 779,4 | 380,0 | 1 154,9 | 380,0 | 3 274,3 |
| Всего:  тыс. руб. | 16 805,8 | 15 792,3 | 14 582,6 | 16 582,7 | 14 582,6 | 78 346,0 |

Раздел VI

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденный постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 г. № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1) Распределение ответственности между отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел) и Управлением по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа (далее – Управление) по исполнению муниципальной программы. Отдел исполняет управление реализацией муниципальной программы в части касающейся Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, а Управление исполняет управление реализацией муниципальной программы в части касающейся Подпрограммы 4, Подпрограммы 5.

Соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между Отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа, Финансовым управлением Администрации Удомельского городского округа, Отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, а также Управлением по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа.

2) Оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администратором муниципальной программы и исполнителем муниципальной программы;

3) Учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел VII

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

2) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

2) информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

3) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы;

4) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы исполнитель программы:

1) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

2) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.»