Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 27.10.2020 № 1223-па

«Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 14.11.2018 № 1247-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа

на 2019-2023 годы»

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

| Наименование муниципальной программы | «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля» (далее - подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела» (далее -подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля» (далее - подпрограмма 3); Подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 5); Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 6) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2023 года следующих результатов: - формирование положительного имиджа Удомельского городского округа; - обустройство и содержание мест захоронений; - улучшение санитарного состояния на территории Удомельского городского округа; - повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развития территории Удомельского городского округа |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2023 годы – 81 101,4 тыс. руб. 2019 год – 12 947,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального и областного бюджетов – 417,9 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 7 969,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 488,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 620,9 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 1 868,7 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей. 2020 год – 52 727,1 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 24 453,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 500,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 8 269,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 1 767,6 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 10 962,5 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 5 774,6 тыс. рублей. 2021 год – 5 142,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 480,2 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 835,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 1 127,2 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей. 2022 год – 5 142,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 480,2 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 835,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 1 127,2 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей. 2023 год – 5 142,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 480,2 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 835,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 1 127,2 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019 – 2023 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Правовыми основаниями разработки муниципальной программы являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внешний облик городского округа, непосредственно взаимосвязан с их благоустроенностью. Для поддержания имиджа Удомельского городского округа необходимо продолжить благоустройство его территории.

Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик городского округа.

Уровень благоустройства, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития Удомельского городского округа.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Сегодня зеленые зоны приобретают большое значение как место массового отдыха жителей, популяризации здорового образа жизни.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в восьмидесятые годы прошлого столетия со строительством дорог, жилых микрорайонов, а в северной части – еще в шестидесятые.

Посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не везде. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, формовка деревьев и кустарников, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территорий нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского округа и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Программными мероприятиями предусмотрено развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика Удомельского городского округа. Решение поставленных задач в сфере благоустройства неизбежно повысит инвестиционную привлекательность городского округа в целом, скажется на повышении их привлекательности и престижности.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Работы по благоустройству не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях Удомельского городского округа. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий Удомельского городского округа обусловлены наличием следующих факторов:

1) отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Удомельского городского округа в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям нормативных документов, что является причиной негативного восприятия жителями городского округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Удомельского городского округа, но и организаций различных форм собственности, жителей Удомельского округа. Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик Удомельского городского округа.

Ранее отведенная территория проездов кладбища не благоустроена, что затрудняет продвижение похоронной процессии и выполнение работ по текущему содержанию. Кладбища Удомельского городского округа практически исчерпали себя, не имеют запаса земель и не подлежат расширению, в связи с чем необходимо строительство новых кладбищ. При существующем темпе захоронений, земельных участков на действующих кладбищах хватит не более чем на год.

Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что на территории кладбищ накапливается мусор. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

На кладбищах такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфальтированные дороги, освещение, на 96% отсутствуют. Уход за большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ. Отсутствуют контейнеры (бункеры) для сбора мусора.

Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном от использования одноразовой посуды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.), возрастает сложность состава бытовых отходов.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание сельских территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние освещения улиц населённых пунктов Удомельского городского округа. В настоящее время уличное освещение составляет около 80 % от необходимого.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика городского округа. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан, повысит инвестиционную привлекательность городского округа в целом, скажется на повышении его привлекательности и престижности.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1) содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, видовых и памятных мест;

2) разработка проектно-сметной документации под обустройство новых мест захоронений;

3) выбор методов и организации удаления твердо-коммунальных отходов.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

Показатели, характеризующие достижение целей по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля»;

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела»;

Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля»;

Подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа»;

Подпрограмма 5 «Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа»;

Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство

территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи Подпрограммы 1

Реализация поставленных задач направлена на благоустройство территории  Удомля, обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан города Удомля.

Реализация Подпрограммы 1 «Содержание, благоустройство и озеленение территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 1) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 1 «Содержание и озеленение территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 1);

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города Удомля»;

Показатель 2 «Площадь объектов озеленения»;

Показатель 3 «Количество деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории города Удомля»;

Показатель 4 «Площадь территории, на которой произведен покос травы».

Задача 2 Подпрограммы 1 «Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 1);

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Количество установленных и отремонтированных элементов благоустройства».

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 1

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля»;

Мероприятие 2 «Озеленение видовых и памятных мест на территории города Удомля, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев»;

Мероприятие 3 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»;

Мероприятие 4 «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений»;

Мероприятие 5 «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета»;

Мероприятие 6 «Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Доставка, установка и демонтаж новогодних елей»;

Мероприятие 2 «Наружное оформление территорий города Удомля»;

Мероприятие 3 «Реализация проекта «Праздник нашего двора».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1, составит 33 863,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Задачи Подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 «Содержание и озеленение территории города Удомля» | 4 235,2 | 18 236,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 23 821,6 |
| Задача 2 «Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля» | 3 734,3 | 6 216,6 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 10 041,5 |
| Итого по Подпрограмме 1 | 7 969,5 | 24 453,0 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 33 863,1 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела»

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма 2), включает в себя мероприятия, направленные на содержание муниципальных мест захоронений в Удомельском городском округе. Места захоронения являются социально значимыми объектами похоронного значения.

Среднестатистический показатель смертности (за период с 2016 по 2019) в Удомельском городском округе составляет около 600 умерших в год. Таким образом, площади под захоронения должны составлять не менее годовой потребности в таких площадях. Места под захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, контейнеры для мусора, контейнерные площадки, удобства, дорожки и др. На большей части кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, ликвидация несанкционированных навалов мусора, на территории всех кладбищ требуется регулярное скашивание травы проходов, дорожек.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 2

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

Задача 1 «Содержание мест захоронений» (далее в настоящем подразделе - Задача 1 Подпрограммы 2).

Показателем, с помощью которого характеризуется решение Задачи 1 Подпрограммы 2, является:

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства мест захоронений».

Задача 2 «Определение потребности в обустройстве новых мест под захоронения на территории города Удомля» (далее в настоящем подразделе - Задача 2 Подпрограммы 2).

Показателем, с помощью которого характеризуется решение Задачи 2 Подпрограммы 2, является:

Показатель 1 «Площадь оформленных мест под захоронения».

Значения показателей задач Подпрограммы 2 «Организация похоронного дела» по годам  реализации муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 2

Решение Задачи 1 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)»;

Административное мероприятие 2 «Обследование мест захоронений».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Оформление и обустройство новых мест под захоронения»;

Административное мероприятие 2 «Организация и проведение работы по подготовке к оформлению новых мест под захоронения».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Организация похоронного дела» составляет 4 088,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Задачи Подпрограммы 2 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 «Содержание мест захоронений» | 488,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 088,0 |
| Задача 2 «Определение потребности в обустройстве новых мест под захоронения на территории города Удомля» | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Итого по Подпрограмме 2 | 488,0 | 1 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 088,0 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории

города Удомля»

В связи с тем, что увеличение темпов застройки Удомельского городского округа, развитие торговой, социальной сфер требует развития и совершенствования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

В целях создания условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории Удомельского городского округа, повышения качества услуг и внедрения современных технологий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов разработана подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 3).

Глава 1. Задачи Подпрограммы 3

Реализация поставленных задач Подпрограммы 3 направлена на повышение экологической безопасности на территории Удомельского городского округа, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия отходов на территории района. Улучшение внешнего вида территории Удомельского городского округа путем ликвидации несанкционированных свалок, организация мероприятий по санитарному содержанию территории.

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 3 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» (далее - в настоящем подразделе - Задача 1 Подпрограммы 3);

Задача 2 Подпрограммы 3 «Сокращение численности безнадзорных животных на территории  Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе - Задача 2 Подпрограммы 3).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 3 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Площадь убранной территории»;

Показатель 2 «Количество отходов переданных на утилизацию»;

Показатель 3 «Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях.

Решение Задачи 2 Подпрограммы 3 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Сокращение численности безнадзорных животных».

Значение показателей задач Подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 3

Решение Задачи 1 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)»;

Мероприятие 2 «Обустройство и ремонт контейнерных площадок»;

Мероприятие 3 «Финансирование расходов по проведению городских субботников».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1 «Сбор информации от населения о местах нахождения безнадзорных животных»;

Мероприятие 2 «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет
19 395,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Задачи Подпрограммы 3 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 2 380,6 | 8 269,4 | 2 835,0 | 2 835,0 | 2 835,0 | 19 155,0 |
| Задача 2 «Сокращение численности безнадзорных животных на территории Удомельского городского округа» | 240,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,3 |
| Итого по подпрограмме 3 | 2 620,9 | 8 269,4 | 2 835,0 | 2 835,0 | 2 835,0 | 19 395,3 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство сельских территорий

Удомельского городского округа»

Подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе - Подпрограмма 4), включает в себя мероприятия, направленные на обустройство сельских территорий Удомельского городского округа.

Уровень благоустройства, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития Удомельского городского округа.

Так, места захоронения являются социально значимыми объектами похоронного значения. Одной из основных задач Подпрограммы 4 является поддержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

Места под захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, контейнеры для мусора, контейнерные площадки, дорожки и др. На большей части гражданских кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, на территории всех кладбищ требуется регулярное скашивание травы проходов, дорожек.

Реализация поставленных задач направлена на благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа, обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан Удомельского городского округа, проживающих на сельских территориях Удомельского городского округа.

Также целью настоящей Подпрограммы является создание условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории сельских территорий Удомельского городского округа, повышения качества услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 4) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 4 «Содержание сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 4).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 4 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Общая площадь содержания видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа»;

Показатель 2 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории сельских территорий Удомельского городского округа»;

Показатель 3 «Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)».

Задача 2 Подпрограммы 4 «Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 4).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 4 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства мест захоронений».

Задача 3 Подпрограммы 4 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» (далее - в настоящем подразделе Задача 3 Подпрограммы 4).

Решение Задачи 3 Подпрограммы 4 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Площадь убранной территории»;

Показатель 2 «Количество отходов переданных на утилизацию».

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 4

Решение задач Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Решение Задачи 1 Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа»;

Мероприятие 2 «Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Организация содержания мест захоронений (кладбищ)»;

Административное мероприятие 2 «Определение потребности в обустройстве новых мест под захоронения на территории сельских поселений Удомельского городского округа».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)»;

Административное мероприятие 2 «Организация и проведение информационной работы среди населения о недопущении складирования мусора вне отведенных мест».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 4 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет
7 017,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Задачи Подпрограммы 4 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Содержание сельских территорий Удомельского городского округа» | 1 206,7 | 1 013,8 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 3 522,5 |
| Задача 2 Подпрограммы 4 «Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» | 392,0 | 500,0 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 2 071,6 |
| Задача 3 Подпрограммы 4 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 270,0 | 253,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 423,8 |
| Итого по Подпрограмме 4 | 1 868,7 | 1 767,6 | 1 127,2 | 1 127,2 | 1 127,2 | 7 017,9 |

Подраздел V

Подпрограмма 5 «Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа»

Подпрограмма 5 «Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе - Подпрограмма 5).

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это наиболее приближенный к населению уровень власти. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потребности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к организации местного самоуправления.

Особое внимание органов местного самоуправления муниципального образования уделяется созданию условий непосредственного участия жителей в решении повседневных вопросов. Организация проведения встреч способствует эффективным дополнительным контактом органов местного самоуправления с жителями, а также способствует развитию и поддержке гражданской активности населения.

Подпрограмма 5 позволяет объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджет муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение городских социально-значимых проблем. Данная программа значима тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какие мероприятия будут реализовывать, и какие усилия они готовы для этого потратить.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать развитию механизмов взаимодействия власти и населения, повышению уровня доверия населения к местному самоуправлению за счет его участия в выявлении и согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением при выборе, реализации и мониторинге проектов, а также повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля над действиями органов местного самоуправления муниципального образования.

Основной целью Подпрограммы 5 является повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развития территории Удомельского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению проектов местных инициатив с участием населения в Удомельском городском округе.

- Повышение уровня комплексного обустройства части территории Удомельского городского округа.

Реализация Подпрограммы 5 будет способствовать повышению количества ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 «Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 5) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 5 «Капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов нежилого фонда казны на территории Удомельского городского округа».

Задача 2 Подпрограммы 5 «Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых автомобильных дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности».

Задача 3 Подпрограммы 5 «Благоустройство территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» (далее - в настоящем подразделе Задача 3 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 3 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа».

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 5

Решение задач Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

Мероприятие 3 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета»;

Административное мероприятие 4 «Организация и проведение информационной работы среди населения»;

Административное мероприятие 5 «Обследование объектов нежилого фонда муниципальной казны»;

Административное мероприятие 6 «Мониторинг технического состояния социально-значимых объектов».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета»;

Административное мероприятие 3 «Организация и проведение информационной работы среди населения»;

Административное мероприятие 4 «Обследование дворовых территорий на наличие повреждений на внутридворовых проездах (дорогах)»;

Административное мероприятие 5 «Мониторинг технического состояния внутридворовых проездов».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета»;

Мероприятие 3 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»;

Административное мероприятие 4 «Организация и проведение информационной работы среди населения»;

Административное мероприятие 5 «Обследование мест захоронений»;

Административное мероприятие 6 «Мониторинг фактического состояния объектов благоустройства».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 5 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет
10 962,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Задачи Подпрограммы 5 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» | 0,0 | 1 022,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022,5 |
| Задача 2 Подпрограммы 5 «Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» | 0,0 | 1 775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 775,1 |
| Задача 3 Подпрограммы 5 «Благоустройство территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив» | 0,0 | 8 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 164,9 |
| Итого по Подпрограмме 5 | 0,0 | 10 962,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 962,5 |

Подраздел VI

Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа»

Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 6) разработана в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

В формировании благоприятной среды муниципального образования Удомельский городской округ особую роль играют институты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов власти, негосударственного сектора экономики, вовлечению граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) в выработку и реализацию решений в жилищно-коммунальной сфере.

Основными целями Подпрограммы 6 являются повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых на местном уровне, а также эффективности использования бюджетных средств за счет финансовой и экспертной поддержки совместных инициатив населения и органов местного самоуправления, развития потенциала органов местного самоуправления и расширения участия граждан в деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения этих целей в рамках Подпрограммы 6 решаются следующие задачи:

- поддержка социальных инноваций на местном уровне;

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании социальных проблем, выборе, реализации и мониторинге программ;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

Мероприятия, финансируемые за счет средств Подпрограммы 6, в обязательном порядке софинансируются в денежной форме со стороны муниципального образования и населения муниципального образования. Они могут дополнительно софинансироваться также со стороны юридических лиц и из других источников – в денежной и/или любой иной форме в соответствии с действующим законодательством.

Софинансирование мероприятий Подпрограммы 6 со стороны населения и юридических лиц осуществляется в соответствии с Порядком сбора, расходования и распределения денежных средств населения и спонсоров при участии в реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа (Приложение 1 к муниципальной программе).

Обязательным условием включения объекта в Подпрограмму 6 является софинансирование со стороны населения в размере не менее 10% от стоимости программы (проекта), а также участие юридических лиц.

Участие населения в Подпрограмме 6 подразумевает осуществление следующих мероприятий:

• информирование всех групп населения о Подпрограмме 6: цели, механизмы, обязанности сторон и т.д.;

• выявление населением проблем муниципального образования в целом или групп населения в частности;

• приоритизация потребностей с активным участием населения: определение мероприятий (программ), которые могут решить сформулированные проблемы;

• создание инициативных групп, которые будут участвовать в разработке и реализации мероприятий Подпрограммы 6, в состав которых войдут представители населения (по решению собрания);

• широкое обсуждение и оценка подготовленных мероприятий;

• мобилизация  ресурсов для софинансирования Подпрограммы 6;

• участие представителей населения в мониторинге выполнения и оценке результатов;

• обеспечение успешного функционирования объекта после завершения Подпрограммы 6.

Направления Подпрограммы 6:

- проект «Дорога к дому» (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству автомобильных дорог, сооружений на них, тротуаров, включая дороги на придомовых территориях);

- проект «Спорт для всех!» (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству объектов физической культуры (включая спортивные площадки, открытого и закрытого типов) и массового спорта);

- проект «Все лучшее детям!» (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству детских площадок);

- проект «Делаем вместе!» (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов жилищно-коммунального хозяйства; дворовых территорий многоквартирных домов; объектов водоснабжения; объектов уличного освещения; объектов организации благоустройства; мест массового отдыха населения; мест захоронения; объектов накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов).

Реализация Подпрограммы 6 будет способствовать повышению количества ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население.

Мероприятия Подпрограммы 6 в 2020 году будут реализовываться в отношении проектов, не прошедших конкурсный отбор Программы поддержки местных инициатив Тверской области 2020 года и расположенных в районе МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова г. Удомля.

Глава 1. Задачи Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 6) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 6 «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 6).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 6 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности».

Показатель 2. «Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г. Удомля».

Задача 2 Подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 6).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 6 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа».

Показатель 2 «Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г. Удомля».

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 6

Решение задач Подпрограммы 6 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Решение Задачи 1 Подпрограммы 6 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД»;

Мероприятие 2 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД за счет средств внебюджетных источников».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 6 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД»;

Мероприятие 2 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 6 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в Приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 6

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет
5 774,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Задачи Подпрограммы 6 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Задача 1 Подпрограммы 6 «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» | 0,0 | 1 228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 228,6 |
| Задача 2 Подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» | 0,0 | 4 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 546,0 |
| Итого по Подпрограмме 6 | 0,0 | 5 774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 774,6 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденный постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы;

3) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

3) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;

4) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

2) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

2) информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

3) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы;

4) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы исполнитель программы:

1) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

2) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.»