Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 27.10.2020 № 1234-па

«Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 13.11.2017 № 1243-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа

на 2018-2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Цель муниципальной программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличении доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 1) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов: - сформировать положительный имидж Удомельского городского округа; - обеспечить благоустройство дворовых территорий 36 многоквартирных домов; - увеличить долю населения, проживающего в жилищном фонде, с благоустроенными дворовыми территориями до 100%; - повысить уровень благоустройства общественных территорий |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы – 213 431,6 тыс. руб., из них: 2018 год – 10 992,8 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 10 992,8 тыс. рублей; 2019 год – 84 865,7 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 84 865,7 тыс. рублей; 2020 год – 104 324,5 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 104 324,5 тыс. рублей; 2021 год – 11 096,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 11 096,4 тыс. рублей; 2022 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 717,4 тыс. рублей. 2023 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 717,4 тыс. рублей. 2024 год - 717,4 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 717,4 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Постановления Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы».

Одним из главных приоритетов развития территории Удомельского городского округа является создание благоприятной, для проживания населения города и ведения экономической деятельности, городской среды.

Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Запущенность и неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Удомельского городского округа.

Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Однако реализация мероприятий данной программы невозможна без участия средств федерального бюджета и бюджета Тверской области. В связи с этим, Правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169).

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось только по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

На территории Удомельского городского округа насчитывается 80 дворовых территорий многоквартирных домов. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 36 дворов, и это всего 45% от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов Удомельского городского округа.

Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 17 тысяч человек.

Благоустройство дворовой территории – одна из актуальных проблем современного градостроительства, разрешение которой позволит создать благоприятные условия для населения в Удомельском городском округе.

В интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства дворовых территорий планируется к реализации в 2018-2024 годы благоустройство дворовых территорий, адресные перечни которых приведены в Приложении 4. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий, принявших участие в отборе, а также с учетом их физического состояния.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек, урн;

4) ремонт пешеходных дорожек тротуаров.

5) устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство бортового камня | 1 м.п. | 1 265,76 |
| 2 | Смена бортового камня | 1 м.п. | 1 766,96 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия (со снятием) дворовых территорий (толщиной 70 мм) | 1 м2 | 790,91 |
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия (без снятия) дворовых территорий (толщиной 70 мм) | 1 м2 | 1 154,65 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям (толщиной 70 мм) | 1 м2 | 1 154,65 |
| 6 | Установка скамьи | 1 шт. | 16 018,00 |
| 7 | Установка урны | 1 шт. | 3 666,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) озеленение территорий;

При этом дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок (толщиной 70 мм) | 1 кв.м | 1 154,65 |
| 2 | Приобретение детской спортивной площадки | 1 комплект | 1 300 000,00 |

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удовлетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства общественной территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения.

В интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании общественных территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей города планируется к реализации в 2018-2024 годы благоустройство общественных территорий, адресный перечень которых приведен в Приложении 5 к Программе.

Объекты благоустройства Удомельского городского округа формируются из предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в Программу путем проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в Программу в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» (Приложение 1 к Программе).

Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном образовании Удомельский городской округ, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Удомельском городском округе. Муниципальная программа должна предусматривать необходимость выполнения органами местного самоуправления Удомельского городского округа следующих мероприятий:

1) оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

2) оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

3) увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;

4) обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»;

5) устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

6) обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территориях муниципальных образований Тверской области.

Важным моментом при реализации Программы является вовлечение в процесс благоустройства территории города всех жителей и предпринимателей, в том числе собственников различных объектов недвижимого имущества, а также привлечение граждан к участию в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для включения в муниципальные программы и вовлечение заинтересованных граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Основными принципами и подходами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов муниципальных программ являются:

1) применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

2) открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей Удомельского городского округа;

3) привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

4) вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения в целях формирования положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию Удомельский городской округ;

5) разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения;

6) выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

Так, в целях обеспечения комплексного подхода к вопросу благоустройства Удомельского городского округа, одним из мероприятий является благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С указанными собственниками (пользователями) органу местного самоуправления необходимо заключать соглашения о благоустройстве объектов, являющихся их собственностью (находящихся у них в пользовании).

Физическое состояние объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и необходимость их благоустройства определена по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном распоряжением по инвентаризации.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий Удомельского городского округа разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденный распоряжением Администрацией Удомельского городского округа от 11.08.2017 № 622-ра.

В ходе инвентаризации территорий в соответствии с анализом текущего состояния, оценкой потребности и спросом населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований Тверской области в соответствии с современными требованиями.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, будут сформированы муниципальным образованием Удомельский городской округ на основании проведенной инвентаризации территорий и утверждены в муниципальной программе.

По результатам проведенной инвентаризации с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут заключены соглашения о благоустройстве находящихся в их собственности (пользовании) объектов за счет средств указанных лиц.

Результатом реализации отдельного мероприятия будет являться благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что приведет к улучшению облика города и повышению уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления, приведен в Приложении 6 к Программе.

В целях создания единого облика города необходимо обеспечить благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Обеспечить формирование перечня, охватывающего все объекты, позволит проведение мероприятий по инвентаризации, которая подразумевает выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценку текущего (качественного и количественного) состояния, а также потребности в работах по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Физическое состояние индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, и выявление потребности в работе по их благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства Удомельского городского округа определена по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном распоряжением по инвентаризации.

Результатом реализации отдельного мероприятия будет являться заключение с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений об их благоустройстве с целью приведения их в соответствие с требованиями Правил благоустройства Удомельского городского округа, что, в свою очередь повлечет повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Подраздел III

Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц

в выполнении работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Удомельского городского округа (Приложение 2 к Программе).

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня видов работ, в рамках реализации муниципальных программ заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Подраздел IV

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ

В случае, если государственной программой Тверской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории Удомельского городского округа (Приложение 2 к Программе). Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ должно составлять 10% от общей стоимости соответствующего вида работ, а в случае, если дворовая территория включена в соответствующую муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106, в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей Удомельского городского округа.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью программы является кардинальное повышение комфортности городской среды и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличении доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Показателями, характеризующими достижение целей, являются:

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;

2) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

3) количество благоустроенных общественных пространств;

- 4) доля населения, проживающая в жилищном фонде, с благоустроенными дворовым территориями.

Значения показателей по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения Подпрограммы 1 «Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа»

Подраздел I

Задачи Подпрограммы 1

Реализация поставленных задач направлена на благоустройство территории города Удомля, обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности населения Удомельского городского округа.

Реализация Подпрограммы 1«Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной территории) на территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 1) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 1).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Количество установленных элементов благоустройства».

Задача 2 Подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Удомельский городской округ в соответствии с едиными требованиями и внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 1).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Площадь благоустроенных территорий».

Задача 3 Подпрограммы 1 «Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Удомельский городской округ и цифрового сервиса вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» (далее - в настоящем подразделе Задача 3 Подпрограммы 1).

Решение Задачи 3 Подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Удомельском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды».

Подраздел II

Мероприятия Подпрограммы 1

Решение Задачи 1 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

Мероприятие 2 «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из средств собственников многоквартирных домов»;

Мероприятие 3 «Разработка проектно-сметной документации».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»;

Мероприятие 2 «Разработка проектно-сметной документации»;

Мероприятие 3 «Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;

Мероприятие 4 «Приобретение и установка детских игровых комплексов»;

Мероприятие 5 «Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1 «Инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Административное мероприятие 2 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел III

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1, составит 213 431,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Задачи Подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Удомельский городской округ» | 8 720,6 | 5 599,0 | 6 390,5 | 5 764,9 | 478,3 | 478,3 | 478,3 | 27 909,9 |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | 2 272,2 | 79 266,7 | 97 934,0 | 5 331,5 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 185 521,7 |
| Итого по Подпрограмме 1 | 10 992,8 | 84 865,7 | 104 324,5 | 11 096,4 | 717,4 | 717,4 | 717,4 | 213 431,6 |

Раздел IV

Реализация муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1) Соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства, отделом по строительству и архитектуре, комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа, Финансовым управлением Администрации Удомельского городского округа и Отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

2) Исполнителем Подпрограммы 1 настоящей муниципальной программы является отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (далее – Отдел), Администратором Подпрограммы 1 настоящей муниципальной программы является Администрация Удомельского городского округа.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрации Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

3) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;

4) оосуществление общей координации работы в рамках муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы должна быть завершена до конца отчетного финансового года.

Подраздел III

Осуществление контроля реализации муниципальной программы

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией Администрации Удомельского городского округа, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий Удомельского городского округа осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проектов по благоустройству территорий муниципального образования Удомельский городской округ направляется для принятия мер в Администрацию Удомельского городского округа и (или) на общемуниципальный интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Подраздел IV

Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа.

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

1) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Удомельского городского округа;

2) исключения отдельных полномочий администратора и (или) исполнителя муниципальной программы, а также наделения администратора и (или) исполнителя муниципальной программы дополнительными полномочиями;

3) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

5) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных по результатам проведенных закупок;

6) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

7) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области и (или) бюджета Удомельского городского округа на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

8) внесение иных изменений, не затрагивающих финансирование муниципальной программы;

9) изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и в плановом периоде;

10) необходимости приведения муниципальных программ в соответствие с решением Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского округа на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью).

Подраздел V

Условия заключения муниципальных контрактов

Предельная дата заключения муниципального контракта по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы должна быть не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и  не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку) принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий, муниципальной программы на территории муниципального образования Удомельский городской округ планируется:

1) выполнить работы по благоустройству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в текущем году;

2) благоустроить общественные территории, включенные в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений, в период 2018 - 2024 годов, с дальнейшей актуализацией муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных  территорий и продлении срока их действия на срок реализации федерального проекта;

3) благоустроить индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и содержания территорий Удомельского городского округа (далее – Правила благоустройства);

4) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства;

5) внедрить цифровой сервис, направленный на улучшение качества жизни горожан и повышение уровня доверия населения к власти муниципального образования через активное участие населения в жизни городского округа;

6) провести иные мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования Удомельский городской округ.

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды муниципального образования Удомельский городской округ.

Реализация мероприятий муниципальной программы создаст необходимый уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования Удомельский городской округ.

Проведение мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования Удомельский городской округ.

Раздел VII

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски.

1) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

3) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4) основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета Удомельского городского округа, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Мерами по преодолению негативных последствий рисков в ходе реализации муниципальной программы является:

1) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;

2) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы и расходов бюджета муниципального образования Удомельский городской округ;

3) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленной такой комиссией;

4) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

5) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

6) реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий Удомельского городского округа;

7) осуществление общественного контроля;

8) контроль и координация реализации муниципальной программы региональной комиссией и общественными комиссиями на уровне муниципального образования Удомельский городской округ;

9) проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем:

1) координации деятельности ответственного исполнителя и участников программы;

2) изучения и внедрения положительного опыта других муниципальных образований;

3) повышения результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

4) мониторинга планируемых изменений законодательства;

5) определения приоритетов для первоочередного финансирования;

6) своевременного внесения изменений в муниципальную программу.