| АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Попова, 22, г. Удомля, Тверская обл., 171841 Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45, Факс: (48 255) 5-40-50 е-mail: raivlast@udomlya-region.ru info@udomlya-region.ru ИНН 6908016574 КПП 690801001 ОГРН 1166952075212 ОКПО 05133601 № _____________ от 24.02.2022 на № __________ от ___.___.2022 |  |  | Руководителю финансового управления Администрации Удомельского городского округа Е.А. Шошкиной Зам. руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа Е.А. Курасовой |
| --- | --- | --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023» годы

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) в 2021 году была направлена на управление жилищным фондом Удомельского городского округа (содержание имущества, выявление аварийного жилья, уплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год

На реализацию муниципальной программы на 2021 год было предусмотрено 6 692,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» составляет 560,3 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 546,0. тыс. руб. (исполнение на 97,1 %).

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Содержания муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам» план 186,9 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 172,6 тыс. руб. (исполнение на 92,3 %). Неисполнение связано с тем, что счета за декабрь 2021 были направлены управляющей организацией лишь в январе 2022 года.

Административное мероприятие подпрограммы 1.001 «Контроль за использованием жилых помещений по назначению»;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Ведение реестра муниципального жилого фонда, требующего текущего ремонта»;

Мероприятие 1.001 «Проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда» план 373,4 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 373,4 тыс. руб. (исполнение на 100,0 %):

ул. Венецианова, д. 5 кв. 151, ул. Космонавтов, д.11, кв. 118 – проведение текущего ремонта в виде: замена обоев, замена окон, замена линолеума, оштукатуривание и покраска стен и потолков, замена сантехники, замена плитки, протравка от плесневого грибка, замена дверей, замена конька, частичный демонтаж и монтаж полового покрытия.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа», составляет 3 263,2 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 3 263,2 тыс. руб. (исполнение 100,0 %).

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выявление аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие  Подпрограммы 1.001 – «Обследование многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (непригодными) для проживания граждан» план 53,1 тыс. руб., фактическое исполнение  53,1 тыс. руб. (исполнение мероприятия 100,0%), проведено обследование дома по адресу: г. Удомля, ул. Новая д. 1а.

Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 2.002 «Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, по договорам социального найма, проживающим в аварийном жилищном фонде» план 3 210,1 тыс. руб., фактическое исполнение на 3 210,1 тыс. руб. (исполнение мероприятия на 100,0%):

приобретены жилые помещения:

1) для семьи Бойцовых по адресу: г. Удомля, пр. Энергетиков, д. 22, кв.55, ранее семья проживала по адресу: г. Удомля, ул. Пионерская д. 9, кв. 3;

2) для семьи Веселовой по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 10а, кв. 3, ранее семья проживала по адресу: г. Удомля, ул. Пионерская д. 9, кв. 2.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удомельского городского округа», составляет 2 869,3 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 2 699,2 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 94,1 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством РФ» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» план 1 605,7 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 1 435,6 тыс. руб. фактическое исполнение 89,7 %; (304 ед. жилищного фонда).

Неисполнение связано с тем, что оплата по факту прошла в январе 2021 года за декабрь 2020 года, а также в связи с приватизацией гражданами муниципального жилищного фонда.

Административное мероприятие подпрограммы 1.002. «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования Удомельский городской округ»;

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие   подпрограммы 2.001  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета» план 1 263,6 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия 1263,6 тыс. руб., фактическое исполнение 100,0 %: Ремонт кровли - Удомельский городской округ д. Ряд, д. 7.

Административное мероприятие подпрограммы 2.002 – «Ведение учёта многоквартирных домов принявших участие в проведении капитального ремонта (реконструкции) общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,97, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Реализация Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2021 году оценивается как эффективной.

Руководитель отдела социальной

и жилищной политики Администрации

Удомельского городского округа			                                 Ю.С. Кольчикова