| АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841 Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45, Факс: (48 255) 5-40-50 е-mail: raivlast@udomlya-region.ru info@udomlya-region.ru ИНН 6908016574 КПП 690801001 ОГРН 1166952075212 ОКПО 05133601 № 04-01-04/___ от 18.02.2022 на № 02-01-09/10 от 01.02.2022 |  |  | Руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа Е.А.Курасовой Руководителю финансового управления Администрации Удомельского городского округа Е.А.Шошкиной |
| --- | --- | --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Жилищно - коммунальное хозяйство  является особенной сферой, результаты реформирования и развития, которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения. Основной показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы - это эффективность и качество предоставляемых услуг. Главный вопрос – это техническое переоснащение, обновление материальной базы, внедрение новых энергосберегающих технологий. В настоящее время коммунальное хозяйство определило цель в проведение единой политики реформирования, которое определяет основные задачи приоритетов, масштабов и механизмов реформирования и модернизации коммунального хозяйства, а так же снижение эксплуатационных затрат на производство данного вида услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2021 году была направлена на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 выделено 44 877,1 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 44 375,1 тыс. руб., фактически оплачено за выполненные работы и оказанные услуги 43 453,8 тыс. руб., реализация программы 99 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля»,

план – 436,0 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 436,0 тыс.руб.,

кассовое исполнение 431,9 тыс. руб.,

реализация мероприятия 99%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля»: обслуживались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов, расположенных в северной части г.Удомля, газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.001: план - 426,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 426,0 тыс.руб., кассовое исполнение 421,9 тыс. руб. (оплата в январе 2022), фактическое исполнение - 426,0 тыс.руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Содержание действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Страхование газового хозяйства северной части города Удомля»: страховались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов, расположенных в северной части г.Удомля, газом.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 2.001, план - 10,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 10 тыс.руб., кассовое (фактическое) исполнение 10,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

план – 3172,2 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 3172,2 тыс.руб.,

кассовое исполнение 3009,7 тыс. руб. 9оплата в январе 2022),

фактическое исполнение -3172,2 тыс.руб.

реализация мероприятия 94,9 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.001 «Замена светильников на современные энергосберегающие»: план – 162,5 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 162,5 тыс.руб., оплата выполненных работ проведена в январе 2022.

В ходе работ приобретено 65 комплектов оборудования (светильники, кронштейны, фотореле).

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.003 «Организация системы управления уличным освещением»: план – 155,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 155,0 тыс.руб., кассовое (фактическое) исполнение 155,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.  В ходе разработки проектной документации рассмотрены возможности проведения мероприятий по управлению уличным освещением, что в дальнейшем, при реализации системы, позволит производить отключение всего осветительного оборудования или части его с целью экономия электроэнергии, определять исправность системы, контролировать расход электроэнергии, дистанционно передавать данные о системе на панели диспетчерского управления уличным освещением.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.004 «Выполнение работ п ремонту линии электропередач»: план – 2124,4 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 2124,4 тыс.руб., кассовое исполнение 2124,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.  В ходе работ проведен ремонт 3,36 км линий электроснабжения с заменой провода и столбов в д. Лубеньковский и д. Новково.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятия 1.005 «Устройство комплектных трансформаторных станций»: план – 730,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 730,3 тыс.руб., кассовое исполнение 730,3 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.  В ходе работ установлена новая трансформаторная подстанция д. Новково.

Реализация задачи 2 подпрограммы 2 «Реконструкция внутридомовых и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов» в 2021 году не планировалась. Работы были завершены в 2019 году.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей округа»:

план -26 460,4 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 26 149,5 тыс.руб.,

фактическое исполнение 26 149,5 тыс. руб.

реализация мероприятия 98,9 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 «Распределение объемов энергоресурсов на инженерных сетях Удомельского городского округа» было осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа» план – 93,0 тыс. руб., заключено муниципальных контрактов на сумму 93,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 93,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%. В связи с необходимостью ежегодного проведения работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, организация-разработчик повела актуализацию схем теплоснабжения на 2022 год.

Мероприятие 1.002 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации»: план – 3201,4 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 3201,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.  Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство системы теплоснабжения северной части г.Удомля. работы были исполнены с нарушением сроков выполнения работ (ООО «Пермьпроектбюро- разработка ПСД на строительство системы теплоснабжения северной части г.Удомля- срок окончания разработки ПСД- 2018 год), разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения северной части г. Удомля.

Мероприятие 1.003 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры (тепло, водоснабжение, водоотведение), расположенных на территории Удомельского городского округа план – 533,8 тыс. руб., заключено муниципальных контрактов на сумму 533,8 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 533,8 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.  В рамках заключенных муниципальных контрактов были приобретены теплоизоляционные материалы, расходные материалы для ремонтов на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

Решение задачи 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» план составлял 1 022,3 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 996,9   тыс. руб., реализация мероприятия 97,5 %.

Мероприятие 2.002 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета»: план составлял 4089,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 3987,5 тыс. руб., реализация мероприятия 97,5 %. (по причине оплаты работ по фактическим выполненным объемам).

Доля софинансирования была распределена в следующем порядке: 80% доля областного бюджета, 20 %- за счет средств местного бюджета.

В рамках повышения уровня обеспеченности населения коммунальными услугами по программе: «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов» (ТЭК) проведен капитальный ремонт на двух объектах.

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения д. Дерягино. В ходе работ проведен демонтаж существующей надземной сети теплоснабжения. Новая теплотрасса в ППУ оболочке проложена в каналы подземным способом. Заменено 859 метров сети;

- Капитальный ремонт здания и электроснабжения котельной д. Ивановское Удомельского городского округа Тверской области» (3 этап). Полностью отремонтированы и покрашены стены и потолки котельного зала, насосной, щитовых, лестничных маршей, технической зоны, комнаты отдыха и прочих помещений. Заменены оконные блоки. Сантехническое оборудование, светильники, электропроводка. Отремонтированы подвесные пути, установлен тельфер, проведены пусконаладочные работы.

Решение задачи 3 Подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения» не было запланировано в связи с передачей данных полномочий в МУП «Развитие территорий».

Решение задачи 4 «Строительство инженерных систем округа» реализовано мероприятием 4.001 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения": план- 17342,4 тыс.руб., кассовое (фактическое) исполнение – 17158,4 тыс.руб., реализация мероприятия- 98,9 % (по причине оплаты работ по фактическим выполненным объемам). Для повышения качества услуг по водоснабжению и водоотведению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами выполнены работы по строительству системы водоотведения северной части г. Удомля по улицам: Карла Маркса, Володарского, Октябрьской. В результате проведённых работ 10 МКД и ГКУ «Удомельский детский дом» были подключены к центральной системе водоотведения.

Мероприятие 4.003 «Проектирование и строительство сетей наружного освещения на территории Удомельского городского округа»: план- 178,50 тыс.руб., исполнение – 178,50 тыс.руб., реализация мероприятия-100%. Разработан проект на устройство уличного освещения по улице Энтузиастов. Запроектированная линия освещения предполагает разделение на 2 участка: от д. №2 до д. №12, от перекрестка пр. Энергетиков до д. №22. Линия прокладывается подземным способом, протяженность линии- 1382,64 метра. Средняя высота установки светильников над тротуаром- 4 м. Количество светильников-  58 шт.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа»:

план -3 543,9 тыс. руб.,

заключены муниципальные контракты на сумму 3543,9 тыс.руб.,

кассовое (фактическое) исполнение 3543,9 тыс. руб.

реализация мероприятия 100 %.

Мероприятие 1.001 «Содержание объектов теплоэнергетического комплекса в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа» план- 3151,8 тыс.руб., кассовое (фактическое) исполнение- 3151,8 тыс.руб., реализация мероприятия- 100% (реализация мероприятий – МКУ «АХО»)

Мероприятие 1.002 «Содержание объектов коммунального хозяйства» план составлял 392,1 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 392,1 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение уличного освещения территорий Удомельского городского округа» план 11264,6 тыс. руб., кассовое исполнение 10318,8 тыс. руб., фактические расходы составили 11073,5 тыс.руб., реализация мероприятия 91,6%.

Решение задачи 1 подпрограммы 5 «Освещение городских территорий» реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Обеспечение уличного освещения города Удомля», план составлял 6700,0 тыс. руб., кассовое исполнение 6284,4 тыс. руб., фактические расходы составили 6690,0 тыс.руб., реализация мероприятия 93,8 %. (экономия в результате проведения работ по энергосбережению- установка энергосберегающих светильников с реле включения-отключения на объектах уличного освещения).

Решение задачи 2 подпрограммы 5 «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» план составлял 1 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение- 1233,1 тыс.руб., фактические расходы составили 1 318,9 тыс.руб., реализация мероприятия 82,2%. (экономия в результате проведения работ по энергосбережению- установка энергосберегающих светильников с реле включения-отключения на объектах уличного освещения).

Решение задачи 3 подпрограммы 5 «Содержание сетей уличного освещения на территории Удомельского городского округа» осуществлено посредством выполнения следующего мероприятия:

Мероприятие 3.001 «Содержание сетей уличного освещения»- план- 3064,6 тыс.руб., кассовое исполнение- 2801,3, фактическое выполнение- 3064,6 тыс.руб., реализация мероприятия- 91,4%.

По сравнению с затратами 2020 года, доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности составила 13,6 %, с 2019 годом- 41,2% (8008,9 тыс.руб.- 2021 год, 9275,3 тыс.руб.- 2020 год, 13617,6 тыс.руб.- 2019 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,99, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Руководитель отдела коммунального хозяйства,

благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Удомельского городского округа                                      В.В.Чесунов