|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841  Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45,  Факс: (48 255) 5-40-50  е-mail: [info@udomlya-region.ru](mailto:info@udomlya-region.ru)**;**  raivlast@udomlya-region.ru  ИНН 6908016574 КПП 690801001  ОГРН 1166952075212 ОКПО 06133601  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |  |  | Руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства  Е.А. Курсановой  Руководителю финансового управления Администрации Удомельского городского округа  Е.А.Шошкиной |

О муниципальной программе

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее муниципальная программа) в 2021 году была направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 150 362,2 тыс. рублей, из них фактически выполнено на сумму 145 227,3 тыс. рублей, по кассовому исполнению 143 717,2тыс. рублей.

В 2021 год на подпрограмму 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 126 470,7 тыс. рублей, из них фактически освоено 121 608,1тыс. рублей, по кассовому исполнению 120 564,9 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности до сельских населенных пунктов» - предусмотрено 12 237,3 тыс. рублей, фактически исполнено 12 237,3 тыс.руб., по кассовому исполнению 11 374,6 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.002 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа» – предусмотрено и реализовано 12 239,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля» - предусмотрено 15 405,2 тыс. рублей, фактически исполнено на 15 405,2 тыс.рублей по кассовому исполнению 15324,7 тыс. рублей;

Мероприятие 1.004 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в т.ч. парковки и проведение лабораторных исследований» - предусмотрено 307,5 тыс. рублей, из них фактически исполнено на сумму 307,5 тыс. рублей., кассовое исполнение 207,5 тыс.руб.;

Мероприятие 1.005 «Ремонт ( капитальный ремонт) тротуаров на территории г.Удомля» - предусмотрено 1508,7 тыс. рублей, из них фактически и кассовому исполнению на сумму 1508,7 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.006 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - по адресу: пр-т Энергетиков д.2, ул. Энтузиастов д.12 в г. Удомля, предусмотрено 2936,5 тыс. рублей, из них фактически и кассовое исполнение на сумму 2936,5 тыс. рублей.;

Мероприятие 1.007 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета» - по адресу: пр-т Энергетиков д.2, ул. Энтузиастов д.12 г. Удомля, предусмотрено и реализовано 4781,6 тыс. рублей, из них фактически исполнено на сумму 4781,6 тыс. рублей.;

Мероприятие 1.008 «Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования» - автомобильной дорог и тротуаров по пр-т Курчатова, автодороги пер. Автодорожный проезд к МБОУУСОШ № 4 в г. Удомля в г.Удомля Тверской области ,предусмотрено 11833,0 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому исполнению 11833,0 тыс.рублей;

Мероприятие 1.009 «Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета» - автомобильной дорог и тротуаров по пр-т Курчатова, автодороги пер. Автодорожный проезд к МБОУУСОШ № 4 в г. Удомля в г.Удомля Тверской области ,предусмотрено 51113,8 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому исполнению 46251,2 тыс.рублей;

Мероприятие 1.010 «Ремонт автомобильных дорог на территории г.Удомля» - предусмотрено 13080,6 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 13080,6 тыс. рублей;

Мероприятие 1.011 «Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 532,2 тыс. рублей, фактически исполнено на 532,2 тыс.рублей по кассовому исполнению 532,2 тыс. рублей;

Мероприятие 1.011 «Выполнение работ по очистке ливнево-дренажной канализации и водопропускных труб» предусмотрено 495,1 тыс. рублей, фактически исполнено на 495,1 тыс.рублей по кассовому исполнению 495,1 тыс. рублей.

В 2021 год на подпрограмму 2 «Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа» предусмотрено 23891,5 тыс. рублей, реализовано фактически 23619,2 тыс. руб. по кассовому исполнению 23152,3 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа» - предусмотрено 4525,1 тыс. рублей, реализовано фактически 4472,0 тыс. рублей, по кассовому исполнению 4080,7 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок сверх минимальных социальных требований, установленных Правительством Тверской области» - предусмотрено 1266,1 тыс. рублей, реализовано фактически 1259,1 тыс.руб. по кассовому исполнению 1146,3 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.004 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета» - предусмотрено 18100,3 тыс. рублей, реализовано по фактическому исполнению 17 888,1 тыс.руб. и по кассовому исполнению 17925,3 тыс. рублей;

В ходе реализации подпрограммы наблюдается исполнение большинства показателей муниципальной программы, индекс освоения программы составил 0,97

Оценка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 №249-па.

Заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства,

благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Удомельского городского округа А.И. Боброва

Боброва Анна Игоревна

(48255) 5 45 46