|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841  Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45,  Факс: (48 255) 5-40-50  е-mail: [raivlast@udomlya-region.ru](mailto:raivlast@udomlya-region.ru)  [info@udomlya-region.ru](mailto:info@udomlya-region.ru)  ИНН 6908016574 КПП 690801001  ОГРН 1166952075212 ОКПО 05133601  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2022  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 |  |  | Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  Финансовое Управления Администрации Удомельского городского округа |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»**

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ **«Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"** (далее – муниципальная программа) в 2021 году была направлена на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

Для решения проблем конструктивным явился программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика Удомельского городского округа. Решение поставленных задач в сфере благоустройства неизбежно повысило инвестиционную привлекательность городского округа в целом, сказалось на повышении его привлекательности и престижности.

**Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год.**

На реализацию муниципальной программы в 2021 было выделено 67121,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 65 908,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 62 153,2 тыс. руб., фактическое исполнение- 65 416,9 тыс.руб. реализация программы - 97 %.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 1 «**Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" составил**:**

план – 9 374,5 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 8428,3 тыс. руб.,

фактическое исполнение- 8428,3 тыс.руб.

реализация мероприятия 90 %.

Решение **задачи 1 подпрограммы 1 "**Содержание и озеленение территории города Удомля": план – 7527,9тыс. руб., кассовое исполнение – 6840,7 тыс. руб., фактическое исполнение – 6840,7 тыс.руб., реализация мероприятия 91%, было осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 задачи 1 подпрограммы 1** "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.001:** план – 2817,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 2622,2 тыс. руб., кассовое исполнение 2130,4 тыс. руб., фактическое исполнение 2130,4 тыс.руб., реализация мероприятия 76 %.

# В рамках подготовки к проведению мероприятий празднования 9 Мая отремонтированы обелиск «Слава народу-победителю» (1 этап) и памятник «Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1945 годы», расположенные в парке Победы г.Удомля (343,4 тыс.руб.).

# Проведены подготовительные работы по ремонту фасада здания по пр. Энергетиков для нанесения граффити- 1166,5 тыс.руб., работы по нанесению граффити- 590,5 тыс.руб. (целевые средства КАЭС- свободный остаток- 143,4 тыс.руб.).

# Проведен демонтаж 13 и установка 6 скамеек в сквере по ул. Попова, д.26- 30,0 тыс.руб..

# Продолжается работа по разработке проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ на Обелиске Победы воинам-удомельцам, погибшим в Великую Отечественную войну, расположенном в районе ул. Энтузиастов, г.Удомля- 491,8 тыс.руб. Оказание услуги проходит с нарушением сроков сдачи проекта. Ведется претензионная работа.

Предполагалось начать работу по разработке проектно-сметной документации по благоустройству пл. Ленина г.Удомля-52.0 тыс.руб.. В связи с погодными условиями и невозможностью проведения обследования территории и памятника контракт был расторгнут по соглашению сторон.

**Мероприятие 1.002 задачи 1 подпрограммы 1** "Озеленение видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.002:** план – 3710,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 3710,3 тыс. руб., кассовое исполнение 3710,3 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Основные задачи обустройства города, от которых зависит комфорт и удобство его жителей: озеленение, санитарная очистка территорий.

Озеленение городских территорий играет значимую роль в благоустройстве города, улучшая его внешний вид и экологическое состояние. Зеленые насаждения создают микроклимат и обеспечивают комфорт, эстетику, безопасность городской среды. Кроме того, сохранение и оздоровление окружающей среды благотворно влияют на нервно-психическое состояние человека.

Ежегодно на территории города и сельских населенных пунктов проводится работа по покосу общественных, видовых мест. Высаживаются цветы.

На мероприятия по озеленению видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадку цветов, уход за ними, покос травы, стрижку кустов и спиливание деревьев (в части касающейся спиливания деревьев и стрижки кустов) израсходовано 3710,3 тыс. рублей.

Площадь территории под озеленение (цветы) составила 773,33 м.кв., количество высаженной рассады – 11600 шт.- 847,0 тыс.руб., в летний период дополнительно проведена прополка клумб в парке Венецианова (2 раза- 4437,6 м. кв.)- 176,1 тыс.руб.

Покос городских территорий - общая площадь окашиваемой территории- 124,26 га (покос 3 раза за сезон)- 800,0 тыс.руб., дополнительно проведен покос парка Венецианова (3 раза- 10,23 га)- 281,6 тыс.руб.

В 2021 году было вырублено 88 шт. аварийных деревьев, осуществлена обрезка 21 шт. Общий объем фитомассы зеленых насаждений, подлежащих вырубке и обрезке, составил 354,44 м3. Валка и обрезка деревьев производились на территории г. Удомля. Стоимость работ составила 762,3 тыс.руб..

Общая площадь территории, подлежащей стрижке кустарников, составила 4000 м2. Стрижка производилась в г. Удомля (ул. Автодорожная, пр-т Энергетиков (бульвар), пр-т Энергетиков, в районе д. 14, ул. Луговая) -165,0 тыс.руб.

На общественную территорию пешеходная зона ул. Попова, д.17-23 г.Удомля проведена подсыпка плодородного грунта. Площадь территории- 2000 м.кв.- 371,1 тыс.руб.

Была осуществлена поставка гидровазонов двойных на ограждение с накопителем жидкости-306,3 тыс.руб.

**Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 1** "Содержание и ремонт детских и спортивных площадок":

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.003:** план – 1000,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 1000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1000,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В рамках реализации мероприятия проведены ремонты 32 детских площадок.

**Мероприятия 1.004** "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений"**, 1.005 «**Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета"**, 1.006 «**Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" задачи 1 подпрограммы 1 в 2021 году не проводились.

Решение **задачи 2 подпрограммы 1** "Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля": план – 300,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 300,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%, было осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.001 задачи 2 подпрограммы 1 «**Доставка, установка и демонтаж новогодних елей"- в 2021 году не было запланировано.

**Мероприятие 2.002 задачи 2 подпрограммы 1** "Наружное оформление территорий города Удомля"

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 2.002:** план – 300,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 300 тыс. руб., кассовое исполнение 300,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %. Проведена закупка и устройство светового новогоднего оформления территории г.Удомля- новогодние гирлянды, а также монтажные и демонтажные работы.

**Мероприятие 2.003 задачи 2 подпрограммы 1** "Реализация проекта "Праздник нашего двора". Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 2.003:** план – 1546,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 1287,6 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение -1287,6 тыс. руб., реализация мероприятия 83 % (экономия в результате проведения конкурсных процедур).

Проведено благоустройство дворовой территории по адресу: г.Удомля, проспект Энергетиков, д. 12 (2 этап) – 1 077,6 тыс.руб., а также разработана проектно-сметная документация на благоустройство гражданских кладбищ пос. Брусово, с. Еремково, д. Касково, д. Венецианово, благоустройство парковой зоны пос. Брусово- 210,0 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 2 «Организация похоронного дела"** составил:

план – 1103,0 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 1070,6 тыс. руб. (оплата в январе 2022 года)

фактическое исполнение- 1103,0 тыс.руб.

реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 "Содержание мест захоронений" было реализовано посредством мероприятия 1.001 задачи 1 подпрограммы 2 "Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)": план – 700,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 700,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 667,6 тыс. руб. (оплата в январе 2022 года), реализация мероприятия 100 %.

Подпрограмма 2 реализована посредством выполнения мероприятий по организации и содержанию мест захоронений (кладбищ), относящихся к территории г.Удомля в полном объеме.

Задача 2 подпрограммы 2 "Определение потребности в обустройстве новых мест под захоронения на территории города Удомля" реализована через мероприятие 2.001 задачи 2 подпрограммы 2 «Оформление и обустройство новых мест под захоронения": план – 403,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 403,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение - 403,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 % –оказаны услуги по актуализации инженерных, геологических и геодезических изысканий территории «нового» кладбища.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" составил:**

план – 6474,4 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 6300,9 тыс. руб., (оплата в январе 2022)

фактическое исполнение- 6474,4 тыс.руб.

реализация мероприятия 100%.

Санитарное обустройство города - комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенической обстановки. Данный процесс представляет собой содержание в должном виде общественных городских территорий, таких как: парки, скверы, площади, улицы и т.п. Очистка города от мусора включает следующие операции: сбор (удаление) отходов и их дальнейшая передача на утилизацию (захоронение), а также устройство контейнерных площадок.

Решение з**адачи 1 подпрограммы 3 «**Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду": план – 6474,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 6300,9 тыс. руб. (оплата в январе 2022 года), фактические расходы- 6474,4 тыс.руб., реализация мероприятия 100%, было осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 3** «Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.001:** план – 3360,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 3360,3 тыс. руб., кассовое исполнение 3186,8 тыс. руб. (оплата в январе 2022), фактическое исполнение- 3360,3 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

Заключены муниципальные контракты по санитарному содержанию территорий Удомельского городского округа: сбор, вывоз и утилизация ТКО и КГМ- 3219,1 тыс.руб.. Объемы убираемой территории-39 га.,

В 2021 году полигон принял с территории округа 11 211,2 тонны мусора, в том числе с общественных территорий города передано - 97,42 тонны.

Проведены работы по устройству оснований под урны (98 шт.)- 141,2 тыс. руб.

**Мероприятие 1.002 задачи 1 подпрограммы 3** «Обустройство и ремонт контейнерных площадок": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.002:** план – 2989,1 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 2989,1 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 2989,1 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В 2021 году было построено 5 новых контейнерных площадок в г. Удомля - 5 шт. (пр-т Курчатова, д. 5, пр-т Курчатова, д. 10-12, пр-т Энергетиков, д. 5а, пр-т Энергетиков, д. 6а-10а, ул. Советская, д. 11) - 1 928,7 тыс.руб., отремонтировано 5 контейнерных площадок в г. Удомля (угол ул. Попова и пер. Школьный, ул. Гагарина, д. 1, ул. Гагарина, д. 66, ул. Свердлова, д.33, угол ул. Дружбы и ул. Володарского)-. 390,4 тыс.руб., проведено устройство контейнерных площадок на территории сельских населенных пунктов в количестве 10 шт. в следующих населенных пунктах: п. Брусово, с. Молдино, п. Мста, с. Котлован, с. Еремково, д. Мишнево, д. Курово (2 шт.) и д. Елманова-Горка (2 шт.)- 670,0 тыс. руб.

**Мероприятие 1.003 задачи 1 подпрограммы 3** «Финансирование расходов по проведению субботников": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.003:** план – 125,00 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 125,00 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %. Было приобретено оборудование и расходные (перчатки, мешки) материалы, необходимые при организации субботников. Проведен месячник по уборке и благоустройству территорий округа с привлечением работников Администрации Удомельского городского округа, рабочих и служащих организаций и учреждений г. Удомля.

**Мероприятия задачи 2 подпрограммы 3 «**Сокращение численности безнадзорных животных на территории Удомельского городского округа" в 2020 году не были предусмотрены. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Удомельского городского округа, не относится к вопросам местного значения, поэтому финансовое обеспечение данных полномочий, осуществляется только за счет субвенций, из областного бюджета Тверской области. В 2021 году субвенция на исполнение данных полномочий не выделялась. Полномочия переданы в Правительство Тверской области.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 4 «**Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" в 2021 году составил:

план – 2160,8 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 2054,8 тыс. руб.,

фактическое исполнение – 2160,8 тыс.руб.

реализация мероприятия 100%.

**Решение задачи 1 подпрограммы 4** «Содержание сельских территорий Удомельского городского округа":план – 1660,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 1554,9 тыс. руб., фактическое исполнение – 1660,9 тыс.руб., реализация мероприятия 100%, было осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.001 задачи 1 подпрограммы 4** «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.001:** план – 783,8 тыс. руб., кассовое исполнение 677,8 тыс. руб., фактическое исполнение-783,8, реализация мероприятия 100 %.

Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа включало в себя следующие работы: спил деревьев- 26 шт.- 344,8 тыс.руб., покос территорий- 8,54 га- 89,0 тыс.руб.., а также оплата услуг 7 внештатных сотрудников по уборке на сельских территориях- 250,0 тыс.руб. проведен ремонт обелиска в д. Аграфенино (100 тыс.руб.)

**Мероприятие 1.002 задачи 1 подпрограммы 4** «Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)": объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **мероприятия 1.002:** план – 727,1 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение 727,1 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

В 2021 году проведены работу по ремонтам мостиков в с. Молдино - 300,0 тыс.руб. (в том числе софинансирование за счет средств депутата Законодательного Собрания-150,00 тыс.руб.), д. Торфяное -58,0 тыс.руб., проведены ремонту колодцев (485,3 тыс.руб.) в д.Мишнево, д. Голубково, д. Рудеево, д. Венецианово, д. Курово, а также д.Волчихово и в п. Брусово (33,8 тыс.руб.)

**Задача 2 подпрограммы 4** "Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа»:план – 499,9 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 499,9 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

В 2021 году на сельских кладбищах были проведены работы по содержанию на сумму 299,0 тыс.руб., спил деревьев- 2 шт.- 20,0 тыс.руб. Вывоз мусора с территории сельских кладбищ осуществлялся региональным оператором (ТСАХ)- 180,9 тыс.руб.

**Решение задачи 3 подпрограммы 4 «**Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду":мероприятия не запланированы.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 5 «**Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа"

план – 13501,6 тыс. руб.,

кассовое (фактическое) исполнение – 12893,0 тыс. руб.,

реализация мероприятия 96%.

Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа позволяет объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем. Данная подпрограмма значима тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какие мероприятия будут реализовываться, и какие усилия оно готово для этого затратить. Реализация мероприятий подпрограммы способствует развитию механизмов взаимодействия власти и населения, повышению уровня доверия населения к местному самоуправлению за счет его участия в выявлении и согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением при выборе, реализации и мониторинге проектов, а также повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля над действиями Администрации Удомельского городского округа. ППМИ – это программа поддержки местных инициатив, успешно реализующаяся на сегодняшний день по всей территории Тверской области. Благодаря ППМИ сегодня решается множество важных и наболевших проблем территорий, в том числе и сельских.

Решение **задачи 1 Подпрограммы 5**  "Капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 1169,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1019,9 тыс. руб., реализация мероприятия 90 % (экономия в процессе проведения процедуры закупки: *«Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Порожки д.65»*), реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.007 задачи 1 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Порожки д.65 за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" - план – 509,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 509,5 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 1.008 задачи 1 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Порожки д.65 за счет субсидий из областного бюджета": план – 650,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 502,7 тыс. руб., реализация мероприятия 77%. - за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 1.009 задачи 1 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, д. Порожки д.65 за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области": план – 10,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 7,7 тыс. руб., реализация мероприятия 77 %. - за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур.

**Задача 2 Подпрограммы 5**  "Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 3859,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 3787,8 тыс. руб., реализация мероприятия 99 % *«Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Левитана, д.11», «Капитальный ремонт дороги и пешеходных дорожек на дворовой территории по адресу: улица Энтузиастов, д.26»*), реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.006 задачи 2 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Левитана, д.11"- план – 1170,7 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1148,3 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Мероприятие 2.007 задачи 2 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт дороги и пешеходных дорожек на дворовой территории по адресу: улица Энтузиастов, д.26"- план – 823,8 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 810,3 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Мероприятие 2.008 задачи 2 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Левитана, д.11"- план – 1170,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1147,5 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Мероприятие 2.009 задачи 2 подпрограммы 5** "Капитальный ремонт дороги и пешеходных дорожек на дворовой территории по адресу: улица Энтузиастов, д.26"- план – 695,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 681,7 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Решение задачи 3 подпрограммы 5**  "Благоустройство территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив": план – 3674,3 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 3535,8 тыс. руб., реализация мероприятия 96 %: *Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Александрова, д.8, Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Казикино, Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Городище, Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, д.Ряд, Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, Мстинском территориальном отделе*  реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан":

**Мероприятие 3.007 задачи 3 подпрограммы 5** "Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Александрова, д.8""- план – 1 410,3 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1388,0 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов

**Мероприятие 3.008 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Казикино"- план – 137,7 тыс. руб., кассовое(фактическое) исполнение – 117,1 тыс. руб., реализация мероприятия 85 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.009 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Городище"- план – 78,9 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 74 тыс. руб., реализация мероприятия 94 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.010 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, д.Ряд"- план – 99,4 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 99,4 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 3.011 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, Мстинском территориальном отделе"- план – 80,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 80,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета:

**Мероприятие 3.012 задачи 3 подпрограммы 5** "Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Александрова, д.8": план – 1440,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1384,1 тыс. руб., реализация мероприятия 96 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов

**Мероприятие 3.013 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Казикино" - план – 153,7 тыс. руб., кассовое(фактическое) исполнение – 125,2 тыс. руб., реализация мероприятия 82 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.014 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Городище"- план – 49,7 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 46 тыс. руб., реализация мероприятия 93 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.015 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, д.Ряд"- план – 110,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 110,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %

**Мероприятие 3.016 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, Мстинском территориальном отделе"- план – 74,6 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 74,6 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области:

**Мероприятие 3.017 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Казикино"- план – 10,0 тыс. руб., кассовое(фактическое) исполнение – 8,2 тыс. руб., реализация мероприятия 82 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.018 задачи 3 подпрограммы 5** "Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, Удомельском городском округе, д. Городище"- план – 10,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 9,2 тыс. руб., реализация мероприятия 92 %. - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Мероприятие 3.019 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, д.Ряд"- план – 10,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 10,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %

**Мероприятие 3.020 задачи 3 подпрограммы 5** "Устройство контейнерных площадок в Тверской области, Удомельском городском округе, Мстинском территориальном отделе»: план – 10,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 10,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

Решение **задачи 4 подпрограммы 5**  "Ремонт дворовых территорий МКД на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив" план – 4798,3 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 4549,5 тыс. руб., реализация мероприятия 96 %: "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Попова, д.20", "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги, устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.5", "Устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.7" реализовано посредством выполнения следующих мероприятий:

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан":

**Мероприятие 4.001 задачи 4 подпрограммы 5** "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Попова, д.20": план – 1142,8 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1094,0 тыс. руб., реализация мероприятия 97 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Мероприятие 4.002 задачи 4 подпрограммы 5** "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги, устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.5": план – 820,7 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 803,4 тыс. руб., реализация мероприятия 99 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов.

**Мероприятие 4.003 задачи 4 подпрограммы 5** "Устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.7": план – 642,8 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 520,1 тыс. руб., реализация мероприятия 81 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам.

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета:

**Мероприятие 4.004 задачи 4 подпрограммы 5** "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Попова, д.20": план – 965,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 933,8 тыс. руб., реализация мероприятия 97 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов

**Мероприятие 4.005 задачи 4 подпрограммы 5** "Ремонт пешеходных тротуаров и дороги, устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.5"- план – 677,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 664,0 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам без учета непредвиденных расходов

**Мероприятие 4.006 задачи 4 подпрограммы 5** "Устройство парковочных мест на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Венецианова, д.7"- план – 550,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 534,2 тыс. руб., реализация мероприятия 97 %. - оплата работ проведена по фактически выполненным работам.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию **подпрограммы 6 «**Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа"

план – 34 506,9 тыс. руб.,

кассовое исполнение – 31 405,6 тыс. руб.,

фактическое исполнение – 34357,4 тыс.руб.

реализация мероприятия 100 %.

Решение **задачи 1 Подпрограммы 6** «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» ": план – 13 075,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 13044,2 тыс. руб., фактическое исполнение – 13044,2 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %, осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.004 задачи 1 подпрограммы 6 «**Ремонт пешеходных тротуаров, дороги и устройство парковочных мест на дворовой территории ул. Весенняя д.3»: план – 959,3 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 951,5 тыс. руб., реализация мероприятия 99 %- оплата по фактически исполненным работам.

**Мероприятие 1.005 задачи 1 подпрограммы 6 «**Ремонт дворовой территории по ул. Попова д.19»: план – 4042,7 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 4042,7 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 1.006 задачи 1 подпрограммы 6 «**Ремонт дворовой территории по ул. Мичурина д.1»: план – 5398,2 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 5398,2 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 1.007 задачи 1 подпрограммы 6 «**Ремонт пешеходных тротуаров на придомовой территории ул. Курчатова д.26»: план – 1265,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1241,8 тыс. руб., реализация мероприятия 98 %- оплата по фактически исполненным работам.

**Мероприятие 1.008 задачи 1 подпрограммы 6 «**Ремонт асфальтобетонного покрытия пр. Курчатова д.22»: план – 227,9 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 227,9 тыс. руб., реализация мероприятия 100 %.

**Решение задачи 2 подпрограммы 6** "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа": план – 16495,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 16453,2 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %, осуществлено посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 2.001 задачи 2 подпрограммы 6** "Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД»: план – 774,1 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 774,1 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 2.002 задачи 2 подпрограммы 6 Реализация** мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников»: план – 105,5 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 105,5 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 2.003 задачи 2 подпрограммы 6 «**Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.12»: план – 3632,4 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 3602,4 тыс.руб., реализация мероприятия 99 %, оплата по фактически исполненным работам.

**Мероприятие 2.004 задачи 2 подпрограммы 6 «**Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.10а, 10б»: план – 3658,7 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 3658,7 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 2.005 задачи 2 подпрограммы 6 «**Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.6»: план – 1895,4 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1895,4 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 2.007 задачи 2 подпрограммы 6 «**Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.10»: план – 3708,4 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 3708,4 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Мероприятие 2.008 задачи 2 подпрограммы 6 «**Благоустройство дворовой территории пр. Александрова д.12»: план – 2721,0 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 2708,7 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

Решение **задачи 3 подпрограммы 6** "Обеспечение безопасности многоквартирных домов" осуществлено реализацией **мероприятия 3.001 «**Устройство автоматической пожарной сигнализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова д.14»: план – 3027,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,0 тыс.руб., реализация мероприятия на 31.12.2021-0 %.

В декабре, по итогам проведения закупочных процедур, заключен муниципальный контракт на сумму 2951,8 тыс.руб. на устройство автоматической пожарной сигнализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова д.14. Работы выполняются с нарушением сроков. Ведется претензионная работа. Оплата планируется в 2022 году.

Задача **4 подпрограммы 6** "Подключение к сетям водоотведения объектов жилого фонда, расположенных на территории Удомельского городского округа" **реализована посредством мероприятия 4.001 задачи 4 подпрограммы 6** "Выполнение работ по подключению к сетям водоотведения ул. Вышневолоцкое шоссе д.3,5»: план – 1908,2 тыс. руб., кассовое (фактическое) исполнение – 1908,2 тыс.руб., реализация мероприятия 100 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,97, что находится за пределами /0,8 до 1,2/.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Руководитель отдела коммунального хозяйства,

Благоустройства и дорожной деятельности В.В.Чесунов