Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 30.03.2022 № 428-па

«Приложение

к постановлению Администрации Удомельского городского округа

от 12.11.2021 № 1393-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Удомельского городского округа на 2022-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022-2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение по итогам 2027 года по сравнению с показателями 2022 года: - смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа до 3 человек. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы – 18798,8 тыс. руб. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа и областного бюджета. 2022 год – 5643,1 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 5643,1 тыс. руб. 2023 год – 5033,1 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 5033,1 тыс. руб. 2024 год – 1601,4 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 1601,4 тыс. руб. 2025 год – 2810,6 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 2810,6 тыс. руб. 2026 год – 900,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб. 2027 год – 2810,6 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 2810,6 тыс. руб. |

Раздел I

Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении. Основными видами ДТП являются - наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство. Около половины всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств, свыше четверти всех происшествий - с неправильным выбором скорости движения. Каждое пятое ДТП совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Общая смертность пострадавших в ДТП гораздо выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефицитности местного бюджета существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Совместные усилия различных органов власти Удомельского городского округа позволили в определенном роде стабилизировать ситуацию с аварийностью автомобильного транспорта на территории Удомельского городского округа.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- нарушение правил движения водителями;

- недостаточная квалификация водителей;

- техническая неисправность транспортных средств, а также неправильное размещение и крепление груза;

- недисциплинированность и нарушение правил движения другими участниками движения (пешеходы, велосипедисты и т. д.);

- неудовлетворительные дорожные условия и недостатки в организации движения.

Среди причин роста уровня дорожно-транспортных происшествий в Удомельском городском округе необходимо отметить низкое использование информационных технологий в борьбе с нарушениями правил дорожного движения, а именно использование средств автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. Система предупреждения опасного поведения участников дорожного движения требует усовершенствования. Улучшения ситуации требует система предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации дорожного движения.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа.

Показатель, характеризующий достижение цели муниципальной программы:

- смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа.

- Перечень и значения показателя цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующей подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа»;

- задача 2 «Проведение профилактической работы с участием несовершеннолетних»;

- задача 3 «Реализация проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Решение задачи 1 Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа.

Решение задачи 2 Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей:

- число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Удомельского городского округа.

Решение задачи 3 Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей:

- установка (замена) пешеходных ограждений;

- установка пешеходных светофорных объектов;

- установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях;

- устройство искусственных неровностей;

- установка (замена) дорожных знаков;

- устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов.

Значения показателей задач Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 1

Решение задачи 1 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- мероприятие 1.001 «Нанесение осевой горизонтальной разметки на территории Удомельского городского округа»;

- мероприятие 1.002 «Разработка проекта организации дорожного движения»;

- мероприятие 1.003 «Содержание светофорного регулирования»;

- мероприятие 1.004 «Приобретение информационно-пропагандической продукции по безопасности дорожного движения»;

- мероприятие 1.005 «Размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения»;

Решение задачи 2 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- административное мероприятие 2.001 «Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»;

- административное мероприятие 2.002 «Участие команды школьников Удомельского городского округа в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо»;

- административное мероприятие 2.003 «Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!».

Решение задачи 3 Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- мероприятие 3.001 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета»;

- мероприятие 3.002 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», составляет 18798,8 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа» | Задача 3 «Реализация проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |
| 2022 | 400,0 | 5243,1 | 5643,1 |
| 2023 | 3310,6 | 1722,5 | 5033,1 |
| 2024 | 0,0 | 1601,4 | 1601,4 |
| 2025 | 2810,6 | 0,0 | 2810,6 |
| 2026 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 2027 | 2810,6 | 0,0 | 2810,6 |
| Всего, тыс. руб. | 10231,8 | 8567,0 | 18798,8 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

- соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы.

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа исполняет управление реализацией муниципальной программы;

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы;

- учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

- формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

- формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- изменение федерального и регионального законодательства в сфере дорожной и транспортной деятельности;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы.

Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

- принятие решений по результатам мониторинга реализации муниципальной программы ответственным исполнителем.

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.»