Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 25.01.2019 № 70-па

«Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 13.11.2017 № 1241 - па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«на 2018-2020 годы»

«Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа

на 2018-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

| Наименование муниципальной программы | «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа МКУ Удомельского городского округа «Управление по развитию сельских территорий Удомельского городского округа» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля» (далее - подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела» (далее -подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля» (далее - подпрограмма 3); Подпрограмма 4 «Обеспечение уличного освещения города Удомля» (далее - подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 5) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов: - формирование положительного имиджа Удомельского городского округа; - обустройство и содержание мест захоронений; - улучшение санитарного состояния на территории Удомельского городского округа; - обеспечение нормативной освещенности улиц. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы – 84364,5 тыс. руб. 2018 год – 43737,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 658,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 17512,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 330,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3899,2 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 17688,8 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 4306,8 тыс. рублей. 2019 год - 22162,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 187,1 тыс. рублей; подпрограмма 1 - 200,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 300,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3987,1 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 14863,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 2812,0 тыс. рублей. 2020 год - 18465,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 187,1 тыс. рублей; подпрограмма 1 - 200,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 250,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3487,1 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 12194,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 – 2334,0 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2018 – 2020 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Правовыми основаниями разработки муниципальной программы являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внешний облик города и сельских территорий, непосредственно взаимосвязан с их благоустроенностью. Для поддержания имиджа Удомельского городского округа необходимо продолжить благоустройство его территории.

Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик города.

Уровень благоустройства, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития Удомельского городского округа.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Сегодня зеленые зоны приобретают большое значение как место массового отдыха жителей, популяризации здорового образа жизни.

Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет около 1,2 м2. Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в восьмидесятые годы прошлого столетия со строительством дорог, жилых микрорайонов, а в северной части – еще в шестидесятые.

Посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не во всех микрорайонах города. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, формовка деревьев и кустарников, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территорий нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала района и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Программными мероприятиями предусмотрено развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения города населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа  в настоящее время старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного освещения в северной части города Удомля составляет более 60%. Средствами, выделяемыми из бюджета на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного освещения, не предусматривается капитальный ремонт изношенных сетей.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города и сельских территорий Удомельского городского округа. Решение поставленных задач в сфере благоустройства неизбежно повысит инвестиционную привлекательность города в целом, скажется на повышении их привлекательности и престижности.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Работы по благоустройству не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях Удомельского городского округа. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий Удомельского городского округа обусловлены наличием следующих факторов:

1) отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Удомельского городского округа в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям нормативных документов, что является причиной негативного восприятия жителями округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Удомельского городского округа, но и организаций различных форм собственности, жителей города Удомля. Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик Удомельского городского округа.

Ранее отведенная территория проездов кладбища не благоустроена, что затрудняет продвижение похоронной процессии и выполнение работ по текущему содержанию. Кладбища Удомельского городского округа практически исчерпали себя, не имеют запаса земель и не подлежат расширению, в связи с чем необходимо строительство новых кладбищ. При существующем темпе захоронений, земельных участков на действующих кладбищах хватит не более чем на год.

Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что на территории кладбищ накапливается мусор. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

На кладбищах такие элементы инфраструктуры, как ограждения, асфальтированные дороги, освещение, на 96% отсутствуют. Уход за большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ. Отсутствуют контейнеры (бункеры) для сбора мусора.

Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном от использования одноразовой посуды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.), возрастает сложность состава бытовых отходов.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние освещения улиц населённых пунктов Удомельского городского округа. В настоящее время уличное освещение составляет около 80 % от необходимого.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан, повысит инвестиционную привлекательность города в целом, скажется на повышении его привлекательности и престижности.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1) содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, видовых и памятных мест;

2) разработка проектно-сметной документации под обустройство новых мест захоронений;

3) выбор методов и организации удаления твердо-коммунальных отходов;

4) увеличение количества энергосберегающих ламп.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими достижение целей, являются:

1) увеличение площади объектов благоустройства;

2) обустройство новых мест захоронений;

3) площадь убранной территории;

4) обеспечение нормативной освещенности улиц;

5) доля удовлетворенности населения благоустройством Удомельского городского округа.

Значения показателей по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля»;

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела»;

Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение уличного освещения города Удомля»;

Подпрограмма 5 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Содержание, озеленение и благоустройство

территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач направлена на благоустройство территории города Удомля, обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан города Удомля.

Реализация подпрограммы 1 «Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 1) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 1 «Содержание и озеленение территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 1);

Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 задачи 1 «Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города Удомля»;

Показатель 2 «Площадь объектов озеленения»;

Показатель 3 «Количество деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории города Удомля»;

Показатель 4 «Благоустройство территории парка»;

Показатель 5 «Благоустройство территории парка»;

Показатель 6 «Количество игровых площадок»;

Показатель 7«Благоустройство лыжероллерной трассы».

Задача 2 Подпрограммы 1 «Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 1);

Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 задачи 2 «Количество установленных и отремонтированных элементов благоустройства».

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля»;

Мероприятие 2 «Озеленение видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев»;

Мероприятие 3 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»;

Мероприятие 4 «Благоустройство территории парка Венецианова»;

Мероприятие 5 «Поставка инструмента и оборудования для содержания видовых и памятных мест»;

Мероприятие 6 «Приобретение, поставка и монтаж игрового оборудования с современным резиновым покрытием»;

Мероприятие 7 «Благоустройство лыжероллерной трассы».

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Доставка, установка и демонтаж новогодних елей»;

Мероприятие 2 «Наружное оформление территорий города Удомля»;

Административное мероприятие 3 «Информирование населения о проведении праздничных мероприятий».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составит 17912,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Задачи Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Задача 1 «Содержание и озеленение территории города Удомля» | 16976,3 | 200,0 | 200,0 | 17376,3 |
| Задача 2 «Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля» | 536,2 | 0,0 | 0,0 | 536,2 |
| Итого по подпрограмме 1 | 17512,5 | 200,0 | 200,0 | 17912,5 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела»

Подпрограмма 2 «Организация похоронного дела» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма 2), включает в себя мероприятия, направленные на содержание муниципальных мест захоронений в Удомельском городском округе. Места захоронения являются социально значимыми объектами похоронного значения.

Среднестатистический показатель смертности (за период с 2015 по 2017) в Удомельском городском округе составляет около 600 умерших в год. Таким образом, площади под захоронения должны составлять не менее годовой потребности в таких площадях. Места под захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, контейнеры для мусора, контейнерные площадки, дорожки и др. На большей части кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, на территории всех кладбищ требуется регулярное скашивание травы проходов, дорожек.

Глава 1. Задачи подпрограммы

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

Задача «Содержание мест захоронений»; (далее в настоящем подразделе - Задача Подпрограммы 2).

Показателями, с помощью которых характеризуется решение Задачи Подпрограммы 2, являются:

Показатель 1 задачи «Площадь содержания и благоустройства мест погребения».

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Организация похоронного дела» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация похоронного дела» составляет 880,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Задачи Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Задача «Содержание мест захоронений» | 330,0 | 300,0 | 250,0 | 880,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | 330,0 | 300,0 | 250,0 | 880,0 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Улучшение состояния и содержание территории

города Удомля»

В связи с тем, что увеличение темпов застройки Удомельского городского округа, развитие торговой, социальной сфер требует развития и совершенствования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

В целях создания условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории Удомельского городского округа, повышения качества услуг и внедрения современных технологий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов разработана подпрограммы 3 «Улучшение состояния и содержание территории города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 3).

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач Подпрограммы направлена на повышение экологической безопасности на территории Удомельского городского округа,  что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия отходов на территории района. Улучшение внешнего вида территории Удомельского городского округа путем ликвидации несанкционированных свалок, организация мероприятий по санитарному содержанию территории.

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 подпрограммы 3 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» (далее - в настоящем подразделе - задача 1 подпрограммы 3);

Задача 2 подпрограммы 3 «Сокращение численности безнадзорных животных на территории  Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе - задача 2 подпрограммы 3);

Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Площадь убранной территории»;

Показатель 2 «Количество отходов переданных на утилизацию»;

Показатель 3 «Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях.

Решение задачи 2 оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Сокращение численности безнадзорных животных».

Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)»;

Мероприятие 2 «Обустройство и ремонт контейнерных площадок»;

Мероприятие 3 «Финансирование расходов по проведению городских субботников».

Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1 «Сбор информации от населения о местах нахождения безнадзорных животных»;

Мероприятие 2 «Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет
11373,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Задачи подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Задача 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 3681,8 | 3800,0 | 3300,0 | 10781,8 |
| Задача 2 «Сокращение численности безнадзорных животных на территории Удомельского городского округа» | 217,4 | 187,1 | 187,1 | 591,6 |
| Итого по подпрограмме 3 | 3899,2 | 3987,1 | 3487,1 | 11373,4 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Обеспечение уличного освещения города Удомля»

Конечные цели - обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры - на сегодняшний день не достигнуты. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения города, в настоящее время старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного освещения в северной части города Удомля составляет более 60%. Средствами, выделяемыми из бюджета на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного освещения, не предусматривается капитальный ремонт изношенных сетей.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение уличного освещения города Удомля» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 4) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача подпрограммы 4 «Освещение городских территорий» (далее - в настоящем подразделе - задача подпрограммы 4);

Решение задачи оценивается с помощью следующего показателя:

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города Удомля»;

Показатель 2 «Доля действующих светильников».

Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Обеспечение уличного освещения города»;

Мероприятие 2 «Содержание и ремонт электрических сетей»;

Мероприятие 3 «Обслуживание светофоров в городе Удомля»;

Мероприятие 4 «Замена светильников на современные энергосберегающие на территории   Удомельского ГО».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет
44745,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Задачи Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Задача «Освещение городских территорий» | 17688,8 | 14863,0 | 12194,0 | 44745,8 |
| Итого по подпрограмме 4 | 17688,8 | 14863,0 | 12194,0 | 44745,8 |

Подраздел V

Подпрограмма 5 «Содержание и благоустройство сельских территорий

Удомельского городского округа»

Подпрограмма 5 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе - Подпрограмма 5), включает в себя мероприятия, направленные на обустройство сельских территорий Удомельского городского округа.

Уровень благоустройства, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития Удомельского городского округа.

Так, места захоронения являются социально значимыми объектами похоронного значения. Одной из основных задач Подпрограммы 5 является поддержание в надлежащем состоянии мест захоронения.

Места под захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, контейнеры для мусора, контейнерные площадки, дорожки и др. На большей части гражданских кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, на территории всех кладбищ требуется регулярное скашивание травы проходов, дорожек.

Реализация поставленных задач направлена на благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа, обеспечение доступных, комфортных условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан Удомельского городского округа, проживающих на сельских территориях Удомельского городского округа.

Также целью настоящей Подпрограммы является создание условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории сельских территорий Удомельского городского округа, повышения качества услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Конечные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры - на сегодняшний день не достигнуты. Сети наружного уличного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения сельской территории Удомельского городского округа. В связи с чем, целью настоящей Подпрограммы обозначается обеспечение нормативной освещенности улиц.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация подпрограммы 5 «Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 5) осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1 Подпрограммы 5 «Содержание сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 5 «Общая площадь содержания видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа»;

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 5 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории сельских территорий Удомельского городского округа»;

Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 5 «Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)».

Задача 2 Подпрограммы 5 «Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 5 «Площадь содержания и благоустройства мест погребения».

Задача 3 Подпрограммы 5 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» (далее - в настоящем подразделе Задача 3 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 3 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 5 «Площадь убранной территории»;

Показатель 2 Задачи 3 Подпрограммы 5 «Количество отходов переданных на утилизацию»;

Показатель 3 Задачи 3 Подпрограммы 5 «Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях».

Задача 4 Подпрограммы 5 «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача 4 Подпрограммы 5).

Решение Задачи 4 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 5 «Количество обслуживаемых светоточек населённых пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа»;

Показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы 5 «Доля действующих светильников».

Задача 5 Подпрограммы 5 «Участие в программе по поддержке местных инициатив».

Решение задачи Задачи 5 Подпрограммы 5 оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Развитие общественной инфраструктуры Удомельского городского округа».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задач Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Решение Задачи 1 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 5 «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа»;

Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 5 «Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)».

Решение Задачи 2 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронений (кладбищ)»;

Административное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 5 «Проведение семинаров, совещаний, круглых столов».

Решение Задачи 3 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 5 «Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)»;

Административное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 5 «Организация и проведение информационной работы среди населения».

Решение Задачи 4 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Задачи 4 Подпрограммы 5 «Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельской территориии Удомельского городского округа»;

Мероприятие 2 Задачи 4 Подпрограммы 5 «Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа».

Решение Задачи 5 Подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Задачи 5 Подпрограммы 5 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан».

Мероприятие 2 Задачи 5 Подпрограммы 5 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета».

Мероприятие 3 Задачи 5 Подпрограммы 5 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации данной муниципальной программы приведены в приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет
9452,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице

Таблица 5

| Задачи Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Содержание сельских территорий Удомельского городского округа» | 797,0 | 612,0 | 434,0 | 1843,0 |
| Задача 2 Подпрограммы 5 «Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа» | 132,0 | 100,0 | 100,0 | 332,0 |
| Задача 3 Подпрограммы 5 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
| Задача 4 Подпрограммы 5 «Освещение территорий населённых пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа» | 1940,0 | 1710,0 | 1650,0 | 5300,0 |
| Задача 5 Подпрограммы 5 «Участие в программе по поддержке местных инициатив» | 1087,8 | 290,0 | 50,0 | 1427,8 |
| Итого по Подпрограмме 5 | 4306,8 | 2812,0 | 2334,0 | 9452,8 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденный постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает распределение ответственности между отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел) и МКУ Удомельского городского округа «Управление по развитию сельских территорий сельскими территориями Удомельского городского округа» (далее – МКУ) по исполнению муниципальной программы. Отдел исполняет управление реализацией муниципальной программы в части касающейся Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, а МКУ исполняет управление реализацией муниципальной программы в части касающейся Подпрограммы 4, Подпрограммы 5.

Соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между Отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа, Финансовым управлением Администрации Удомельского городского округа, Отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, а также МКУ Удомельского городского округа «Управление по развитию сельских территорий сельскими территориями Удомельского городского округа».

Учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной  программы;

3) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;

4) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

2) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

2) информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

3) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы;

4) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы исполнитель программы:

1) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

2) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.